UBND TỈNH HÀ NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐỀ ÁN

CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH HÀ NAM

ĐẾN NĂM 2025

ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Hà Nam, năm 2022

MỤC LỤC

PHẦN I	8

CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN	8

1.	Sự cần thiết xây dựng đề án	8

1.1.	Định nghĩa Chuyển đổi số	8

1.2.	Sự cần thiết xây dựng đề án chuyển đổi số	9

2.	Cơ sở pháp lý xây dựng đề án	11

PHẦN II	17

BỐI CẢNH CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC	17

1.	Bối cảnh quốc tế	17

1.1.	Bối cảnh chung	17

1.2.	Tình hình chuyển đổi số tại một số quốc gia trên thế giới	17

2.	Bối cảnh trong nước	18

2.1.	Thành tựu phát triển kinh tế-xã hội	18

2.2.	Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số	20

PHẦN III	21

HIỆN TRẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA TỈNH	21

1.	Hiện trạng chuyển đổi số	21

1.1.	Hiện trạng phát triển chính quyền số	21

1.2.	Hiện trạng phát triển kinh tế số	27

1.3.	Hiện trạng phát triển xã hội số	30

2.	Phân tích mô hình SWOT	31

2.1.	Điểm mạnh	31

2.2.	Điểm yếu	31

2.3.	Cơ hội	32

2.4.	Thách thức	32

PHẦN IV	33

TẦM NHÌN, QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU	33

1.	Tầm nhìn đến năm 2030	33

2.	Quan điểm	33

2.1.	Nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số	33

2.2.	Người dân là trung tâm của chuyển đổi số	33

2.3.	Chính sách và công nghệ là động lực của chuyển đổi số	34

2.4.	Phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả	34

2.5.	Bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững, đồng thời là phần xuyên suốt, không thể tách rời của chuyển đổi số.		34

2.6.	Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.			35

3.	Mục tiêu	35

3.1.	Mục tiêu tổng quát	35

3.2.	Mục tiêu cơ bản	36

PHẦN V	37

NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN DIỆN TỈNH HÀ NAM	37

1.	Phát triển nền tảng cho chuyển đổi số	37

1.1.	Chuyển đổi nhận thức	37

1.2.	Kiến tạo thể chế	38

1.3.	Phát triển hạ tầng số	38

1.4.	Phát triển dữ liệu	39

1.5.	Xây dựng nền tảng số	40

1.6.	Bảo đảm an toàn, an ninh mạng	40

1.7.	Hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số	41

1.8.	Phát triển nguồn nhân lực	42

1.9.	Các nhiệm vụ, giải pháp khác	42

2.	Phát triển Chính quyền số	42

2.1.	Phát triển cơ sở hạ tầng và nền tảng dữ liệu chung của tỉnh	43

2.2.	Số hóa hệ thống DVC	43

2.3.	Xây dựng nền tảng chung làm CSDL phục vụ Chính quyền số	43

2.4.	Khai thác sử dụng tài liệu công nghệ số vào hoạt động quản lý nhà nước			43

2.5.	Số hóa hệ thống điều hành khối Đảng	43

2.6.	Xây dựng và nâng cấp hệ thống CNTT ở các đơn vị CQNN	44

2.7.	Nâng cấp hệ thống, cơ sở hạ tầng số quản lý TNMT	44

2.8.	Xây dựng cơ chế và triển khai kế hoạch an toàn, an ninh mạng trong quản lý nhà nước	44

2.9.	Đổi mới và kiến tạo cơ cấu, quản trị phù hợp với quá trình chuyển đổi số			44

2.10.	Triển khai thí điểm ứng dụng, dịch vụ chuyển đổi số	44

3.	Phát triển Kinh tế số	44

3.1.	Xây dựng và đẩy mạnh môi trường TMĐT trên địa bàn tỉnh	45

3.2.	Xây dựng phổ cập thanh toán điện tử	45

3.3.	Phát triển, phổ cập CNTT, số hóa cho doanh nghiệp	45

3.4.	Thúc đẩy sử dụng giải pháp số cho các doanh nghiệp trong tỉnh, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)	45

3.5.	Hỗ trợ phát triển bưu chính viễn thông	45

3.6.	Đẩy mạnh phát triển sử dụng công cụ tài chính số	45

3.7.	Khuyến khích đổi mới mô hình kinh doanh trong nền kinh tế	45

4.	Phát triển Xã hội số	46

4.1.	Thông tin, tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số	46

4.2.	Đào tạo và ứng dụng kỹ năng số trong giáo dục đối với cấp phổ thông	46

4.3.	Đào tạo, phổ cập kỹ năng số cho người dân	46

4.4.	Xây dựng môi trường số an toàn và tin cậy cho cộng đồng	46

PHẦN VI	46

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN	46

1.	Lĩnh vực y tế	46

1.1.	Nâng cấp hạ tầng và xây dựng nền tảng số trong y tế	47

1.2.	Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động y tế	47

2.	Lĩnh vực giáo dục	48

2.1.	Xây dựng và áp dụng ứng dụng số trong giáo dục	49

2.2.	Triển khai đẩy mạnh ứng dụng số tại các đơn vị đào tạo	49

3.	Lĩnh vực nông nghiệp	50

3.1.	Số hóa dữ liệu ngành	50

3.2.	Ứng dụng CNTT vào quản lý, phát triển ngành	50

4.	Lĩnh vực tài chính - ngân hàng	50

4.1.	Xây dựng kế hoạch thúc đẩy thanh toán điện tử	51

4.2.	Đẩy mạnh hoạt động triển khai thanh toán điện tử	51

4.3.	Đẩy mạnh ứng dụng online banking	51

4.4.	Thí điểm, triển khai sử dụng mobile money	51

5.	Lĩnh vực GTVT và logistics	51

5.1.	Định hướng và khuyến khích phát triển giải pháp giao thông thông minh, logistics	51

5.2.	Ứng dụng triển khai giao thông thông minh	52

5.3.	Ứng dụng triển khai Logistics	52

6.	Lĩnh vực năng lượng	52

7.	Lĩnh vực TNMT	53

7.1.	Kiểm soát quản lý tình hình hiện tại	53

7.2.	Ứng dụng CNTT vào quản lý môi trường tương lai	53

8.	Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, TMĐT	53

8.1.	Xây dựng hệ thống hạ tầng và nền tảng TMĐT	53

8.2.	Tuyên truyền và phổ cập ứng dụng TMĐT	54

8.3.	Truyền bá, phổ cập thông tin chuyển đổi số	54

8.4.	Đào tạo và phát triển nền tảng số trong sản xuất công nghiệp	54

8.5.	Hỗ trợ doanh nghiệp	54

8.6.	Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư tại Khu Công nghiệp	55

9.	Lĩnh vực xây dựng	55

9.1.	Xây dựng hệ thống CSDL chuyên ngành	55

9.2.	Ứng dụng khoa học công nghệ cho việc chuyển đổi số	55

10.	Lĩnh vực du lịch	56

10.1.	Phát triển thông tin quảng bá du lịch tỉnh	56

10.2.	Nâng cấp hệ thống dịch vụ phục vụ du lịch	56

11.	Lĩnh vực thông tin và truyền thông	56

12.	Chuyển đổi số trong các lĩnh vực khác	57

13.	Đào tạo nhân lực cho chuyển đổi số	57

13.1.	Đào tạo lực lượng chuyên nghiệp về công nghệ số đáp ứng được các nhu cầu phát triển của tỉnh	57

13.2.	Đào tạo, phổ cập kỹ năng số cho người dân và người lao động để thích ứng với thay đổi của thời chuyển đổi số	57

PHẦN VII	57

KINH PHÍ THỰC HIỆN	57

PHẦN VIII	58

TỔ CHỨC THỰC HIỆN	58

1.	Kiện toàn Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam	58

2.	Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị	58

2.1.	Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông	58

2.2.	Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư	59

2.3.	Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ	59

2.4.	Trách nhiệm của Sở Nội vụ	59

2.5.	Trách nhiệm của Sở Công thương	59

2.6.	Trách nhiệm của Sở Tài chính	60

2.7.	Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố			60

2.8.	Trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh	61

2.9.	Trách nhiệm của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn, Liên minh Hợp Tác xã, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh			61

PHẦN IX	61

TÍNH KHẢ THI VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN	61

1.	Tính khả thi của đề án	61

2.	Hiệu quả của đề án	62

2.1.	Hiệu quả quản lý nhà nước	62

2.2.	Hiệu quả về mặt kinh tế	63

2.3.	Hiệu quả về mặt xã hội	63

2.4.	Tác động của chuyển đổi số đến cuộc sống	64

PHẦN X	64

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ	64

Phụ lục I: SƠ ĐỒ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH HÀ NAM	66

Phụ lục II	68

PHÂN CÔNG THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU	68

Phụ lục III	72

DANH SÁCH NHIỆM VỤ, DỰ ÁN TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN	72

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT

| STT | Từ viết tắt | Giải thích |
| --- | --- | --- |
|  | HĐND | Hội đồng nhân dân |
|  | UBND | Ủy ban nhân dân |
|  | CNTT | Công nghệ thông tin |
|  | LGSP | Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh |
|  | SCP | Nền tảng đô thị thông minh |
|  | NGSP | Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Quốc gia |
|  | SOC | Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng |
|  | CBCC | Cán bộ công chức |
|  | Kiến trúc ICT | Kiến trúc Công nghệ thông tin và truyền thông |
|  | CSDL | Cơ sở dữ liệu |
|  | IoT | Internet vạn vật |
|  | IOC | Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh |
|  | TTHC | Thủ tục hành chính |
|  | DVC | Dịch vụ công |
|  | BHYT | Bảo hiểm y tế |
|  | TTDL | Trung tâm dữ liệu |
|  | GRDP | Tổng sản phẩm trên địa bàn |
|  | GTVT | Giao thông vận tải |
|  | TNMT | Tài nguyên và môi trường |
|  | OCOP | Mỗi xã một sản phẩm |
|  | POS | Thiết bị bán hàng |
|  | V-MAP | Bản đồ số Việt Nam |
|  | GIS | Hệ thống thông tin địa lý |
|  | ĐTTM | Đô thị thông minh |
|  | TMĐT | Thương mại điện tử |

# PHẦN I

# CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

## Sự cần thiết xây dựng đề án

### Định nghĩa Chuyển đổi số

- Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số.

Tổng thể nghĩa là mọi bộ phận. Toàn diện nghĩa là mọi mặt. Đây là sự sáng tạo phá hủy, mang tính tiến hóa. Đây cũng là sự khác biệt giữa ứng dụng CNTT và chuyển đổi số. Ứng dụng CNTT là tối ưu hóa quy trình đã có, theo mô hình hoạt động đã có, để cung cấp dịch vụ đã có. Còn chuyển đổi số là thay đổi quy trình mới, thay đổi mô hình hoạt động mới, để cung cấp dịch vụ mới hoặc cung cấp dịch vụ đã có theo cách mới.

Chuyển đổi số không phải chỉ là vấn đề công nghệ mà còn là vấn đề nhận thức và thói quen.

- Xã hội số, cùng với chính phủ số và kinh tế số tạo thành ba trụ cột của một quốc gia số.

+ Chính phủ số chuyển mọi hoạt động của Chính phủ lên môi trường số, hoạt động dựa trên dữ liệu và cung cấp thêm các dịch vụ mới. Khác biệt cốt lõi của Chính phủ số so với Chính phủ điện tử là sử dụng dữ liệu để ra quyết định, coi dữ liệu là một tài nguyên mới, đó là chuyển đổi về cách thức, ra quyết định của cơ quan chính phủ dựa trên báo cáo bản giấy sang dữ liệu phân tích định lượng và tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Đó là sự kết nối và chia sẻ dữ liệu của các cơ quan nhà nước để người dân chỉ cần cung cấp thông tin 01 lần cho cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp có thể sử dụng dữ liệu này để cung cấp thêm các dịch vụ mới.

+ Kinh tế số là nền kinh tế dựa trên công nghệ số và nền tảng số, với các hoạt động kinh tế về và bằng công nghệ số và nền tảng số, đặc biệt là các giao dịch điện tử tiến hành trên internet.

+ Xã hội số, xét theo nghĩa rộng, là bao trùm lên mọi hoạt động của con người. Động lực chính của xã hội số là công nghệ số, dựa trên sự tăng trưởng thông tin, dữ liệu một cách nhanh chóng, làm thay đổi mọi khía cạnh của tổ chức xã hội, từ chính phủ, kinh tế cho tới người dân. Xã hội số, xét theo nghĩa hẹp, gồm công dân số và văn hóa số.

### Sự cần thiết xây dựng đề án chuyển đổi số

Tại Việt Nam, chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước, trong các ngành, lĩnh vực đã bắt đầu diễn ra nhưng chưa mang tính toàn diện, rộng rãi và chuẩn hóa. Chính phủ và chính quyền các cấp đã và đang xây dựng chính phủ điện tử/chính quyền điện tử. Một số thành phố/đô thị đã bước đầu ban hành đề án/kế hoạch để triển khai xây dựng thành phố thông minh.

Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” để triển khai Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0 đến năm 2030 tại Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 và Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 tại Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021. Ngày 15/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 942/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 24/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1619/QĐ-TTg về việc Kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. Ngày 31/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngày 25/4/2022, Tỉnh ủy Hà Nam đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TU về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng 2030, trong đó giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng Đề án về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030.

Chuyển đổi số là một nội dung, giải pháp chính để chủ động tham gia, hội nhập xu hướng phát triển của thế giới. Trước mắt là để chính phủ, chính quyền, doanh nghiệp, xã hội không tụt hậu, mà thay vào đó tận dụng được xu thế, công nghệ cho phát triển thịnh vượng, tăng khả năng cạnh tranh, và tạo ra giá trị cao cho nền kinh tế - xã hội. Chương trình chuyển đổi số quốc gia đã xác định tầm nhìn đến năm 2030 là “Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong và thử nghiệm các mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp” với mục tiêu kép là “vừa phát triển Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu”.

Đồng thời Chương trình xác định: Chuyển đổi toàn bộ hoạt động của cơ quan nhà nước lên môi trường số; coi chuyển đổi số là bắt buộc, mang tính mặc định; Cơ quan nhà nước sử dụng công nghệ số và dữ liệu số để ra quyết định, kiến tạo phát triển và quản lý kinh tế - xã hội hiệu quả hơn, dẫn dắt phát triển kinh tế số, xã hội số; Phát triển Chính phủ số gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ chủ quyền số quốc gia. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tập trung triển khai chuyển đổi số trên 03 trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số và 10 lĩnh vực ưu tiên gồm y tế, giáo dục, nông nghiệp, tài chính - ngân hàng, GTVT và logistics, năng lượng, TNMT, sản xuất công nghiệp, xây dựng, du lịch; xác định 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số bao gồm: Chuyển đổi nhận thức; Xây dựng cơ chế chính sách; Phát triển hạ tầng số; Phát triển dữ liệu; Xây dựng nền tảng số; Bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Hợp tác quốc tế, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo; Phát triển nguồn nhân lực.

Doanh nghiệp Việt Nam phần lớn có trình độ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo còn thấp, có 80% đến 90% máy móc sử dụng trong các doanh nghiệp Việt Nam là nhập khẩu, gần 80% là những công nghệ cũ từ thập niên 1980-1990. Chính vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với những rào cản trong quá trình ‘Chuyển đổi số’ như: thiếu kỹ năng số và nhân lực, thiếu cơ sở hạ tầng, thiếu nền tảng kỹ thuật số đủ mạnh để cho phép chuyển đổi kỹ thuật số, thiếu tư duy kỹ thuật số.

Thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, các quốc gia trên thế giới đang tiến hành thúc đẩy ‘Chuyển đổi số’, Việt Nam không đứng ngoài xu thế đó, việc tiến hành tốt ‘Chuyển đổi số’ sẽ giúp Việt Nam chủ động trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, hướng tới quốc gia thông minh.

Bối cảnh đó đặt Việt Nam nói chung và Hà Nam nói riêng trước những thách thức to lớn. Đồng thời, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mà cốt lõi là chuyển đổi số chính là một vận hội phát triển chưa từng có trong lịch sử, thời cơ để Hà Nam bắt kịp, đi cùng và có thể vượt lên các tỉnh khác. Đứng trước thời cơ và thách thức mới, tỉnh Hà Nam quyết tâm chọn chuyển đổi số để thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, tái định hình cách mọi người sống, làm việc và liên hệ với nhau. Đề án chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030 sẽ phản ánh tầm nhìn, nhiệm vụ và giải pháp trong 10 năm tới để đẩy mạnh sáng tạo, phát triển đột phá công nghệ kỹ thuật số, từ đó thúc đẩy sự phát triển về kinh tế và xã hội của tỉnh Hà Nam.

## Cơ sở pháp lý xây dựng đề án

Văn bản Trung ương

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;

- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử;

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ vể quản lý, kết nói, và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

- Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ĐTTM bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ;

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030";

- Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021- 2025”;

- Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030;

- Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”;

- Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030;

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

- Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chỉnh phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0;

- Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14/01/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số;

- Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông  phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”;

- Quyết định số 1044/QĐ-BTTTT ngày 07/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam;

- Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia;

- Kế hoạch số 27/UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số về hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2022;

- Công văn số 797/BTTTT-THH ngày 06/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022.

Văn bản địa phương

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025;

- Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách TTHC, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021-2025;

- Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng 2030;

- Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 28/10/2020 của Tỉnh ủy Hà Nam về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025;

- Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 85/QĐ-BCĐ ngày 25/10/2018 của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

- Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế Quản lý và cung cấp thông tin, dịch vụ trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;

- Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Hà Nam quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

- Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế hoạt động của Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam;

- Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam;

- Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

- Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Hà Nam tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành;

- Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam;

- Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh Hà Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

- Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam, phiên bản 2.0;

- Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng CSDL dùng chung tỉnh Hà Nam;

- Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành mã định danh của các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương và giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

- Quyết  định  số 1860/QĐ-UBND  ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam;

- Kế hoạch số 146-KH/TU ngày 18/12/2019 của Tỉnh uỷ Hà Nam về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Kế hoạch số 1463/KH-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh Hà Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025;

- Kế hoạch số 1795/KH-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Hà Nam thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

- Kế hoạch số 2172/KH-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh Hà Nam thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng DVC quốc gia;

- Kế hoạch số 3396/KH-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Hà Nam thực hiện chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống CNTT, Internet của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2021;

- Kế hoạch số 1397/KH-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử;

- Kế hoạch số 1512/KH-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh Hà Nam truyền thông về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

- Kế hoạch số 3705/KH-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hà Nam;

- Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025;

- Kế hoạch 2575/KH-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về Triển khai thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

- Kế hoạch số 2975/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách TTHC, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021-2025;

- Kế hoạch số 3209/KH-UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Nam năm 2022;

- Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 12/5/2022 của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam về hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2022;

- Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

- Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

- Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan về xây dựng Chính quyền số tỉnh Hà Nam;

- Thông báo số 1925/TB-VPUB ngày 19/8/2021; Công văn số 2251/UBND-KGVX ngày 26/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tham mưu xây dựng “Đề án về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và tập huấn sử dụng các tính năng của Trung tâm điều hành thông minh; Công văn số 1458/VPUB-KGVX ngày 04/6/2022 về việc triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng 2030.

# PHẦN II

# BỐI CẢNH CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC

## Bối cảnh quốc tế

### Bối cảnh chung

Thế giới đang ở trong thời kỳ chuyển đổi số sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sống và làm việc. Dữ liệu được chia sẻ với số lượng khổng lồ mỗi phút trên các website, giữa các tổ chức với nhau trên toàn thế giới. Sự bùng nổ của dữ liệu và những tiến bộ chưa từng có trong sức mạnh xử lý của máy tính đã tăng đáng kể khả năng hỗ trợ ra quyết định trong nhiều hoạt động. Thế giới đã dịch chuyển và dần tiến tới kỷ nguyên tự động hóa. Đây được gọi là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tác động của công nghệ tiên tiến đã ảnh hưởng đến hầu hết mọi ngành nghề và tổ chức ở nhiều cấp độ, từ lập chiến lược, tiếp thị cho tới quản lý chuỗi cung ứng và dịch vụ khách hàng.

### Tình hình chuyển đổi số tại một số quốc gia trên thế giới

#### Malaysia

Chính phủ Malaysia đã đưa ra rất nhiều giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng như thành lập tổ chức MEDC (Malaysia Digital Economy Corporation) dưới sự quản lý của Bộ truyền thông và đa phương tiện Malaysia chuyên hỗ trợ chuyển đổi số cho toàn xã hội, từ người dân, doanh nghiệp.

Đầu tháng 03 năm 2021, Chính phủ Malaysia đưa ra kế hoạch tổng thể chuyển đổi số hướng tới kinh tế số của Malaysia. Với 6 nhóm chương trình chiến lược chính bao gồm: chuyển đổi số trong quản trị công; đẩy mạnh năng lực cạnh tranh về kinh tế thông qua chuyển đổi số; xây dựng hạ tầng số; Phát triển tài năng số giỏi và linh hoạt; Kiến tạo nền kinh tế số bao trùm; Xây dựng không gian số đáng tin cậy và tuân thủ đạo đức.

Các nhóm chương trình chiến lược này được cụ thể hóa bởi 22 chiến lược và 48 sáng kiến thực thi cấp quốc gia và 28 sáng kiến thực thi cấp ngành.

Kinh nghiệm cho Hà Nam từ mô hình này là việc cần cân nhắc số ít các chương trình chiến lược chuyển đổi số nhưng đi kèm là các chiến lược cụ thể và đặc biệt là các sáng kiến thực thi cụ thể.

#### Thái Lan

Thái Lan theo đuổi ngành công nghiệp 4.0 bằng việc chọn ra 2 khu vực nòng cốt của kinh tế với tên gọi: “First S-Curve” và “New S-Curve” (S-Curve chỉ những doanh nghiệp tăng trưởng chậm do lý do thị trường bị giới hạn trong thời đại mới.

- First S-Curve gồm các doanh nghiệp thuộc 5 lĩnh vực có khả năng trong ngắn hạn hoặc trung hạn có thể được nâng cấp bởi việc gia tăng những giá trị thông qua công nghệ tiên tiến bao gồm: sản xuất ô tô thế hệ mới, điện tử thông minh, du lịch cao cấp và du lịch chữa bệnh, nông nghiệp hiệu quả và công nghiệp sinh học, đổi mới thực phẩm.

- New S-Curve gồm các doanh nghiệp thuộc 5 lĩnh vực sẽ cần thời gian dài để tăng trưởng: người máy, hàng không vũ trụ, nhiên liệu sinh học và hóa sinh, ngành công nghiệp kỹ thuật số, trung tâm y tế.

Để hỗ trợ những khu vực này, chính phủ đã đưa ra biện pháp xúc tiến đầu tư đưa vào các Đặc khu kinh tế được chỉ định ở các địa điểm khác nhau. Chính phủ sẽ cung cấp những chính sách hỗ trợ tài chính (như giảm thuế, trợ cấp cho việc đổi mới và phát triển nguồn nhân lực) cùng những chính sách không liên quan tới tài chính (như đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho lao động nước ngoài có tay nghề cao, nới lỏng quy định về sở hữu đất đai với người nước ngoài).

Kinh nghiệm rút ra là việc phân chia lĩnh vực theo thời gian đầu tư sẽ giúp chính phủ có thể có chính sách hỗ trợ phù hợp với từng lĩnh vực ngành nghề khác nhau.

#### Trung Quốc

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) đã phát động một chương trình với sự hợp tác của các cơ quan chính phủ khác, các doanh nghiệp hàng đầu, tổ chức tài chính, viện nghiên cứu và hiệp hội công nghiệp, nhằm cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm giúp họ hiểu biết hơn về kỹ thuật số. Một sáng kiến đã được đề ra tại lễ khai mạc chương trình và hơn 500 biện pháp dịch vụ phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được triển khai nhằm giúp họ giảm chi phí, giảm thời gian chuyển đổi và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi thành công

Do đại dịch Covid-19, chính phủ Trung Quốc đã hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ việc sử dụng công nghệ để họ có thể hoạt động trở lại. Con số thống kê rằng mới có 25% doanh nghiệp Trung Quốc bắt đầu chuyển đổi số

Kinh nghiệm rút ra: Chương trình sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ xây dựng chuỗi cung ứng kỹ thuật số, tích hợp hậu cần, tài năng, công nghệ và vốn ở cấp độ cao hơn, đồng thời tìm kiếm những đột phá trong quá trình nâng cấp và chuyển đổi.

## Bối cảnh trong nước

Chuyển đổi số tác động sâu rộng, bao trùm lên tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, góp phần tăng năng suất lao động, chuyển đổi mô hình hoạt động, kinh doanh theo hướng đổi mới sáng tạo, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của Quốc gia.

### Thành tựu phát triển kinh tế-xã hội

- Kiểm soát tốt dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

Năm 2021, trước những diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ta, nhất là các lực lượng tiền phương chống dịch, như: y tế, quân đội, công an, ngoại giao và các địa phương đã vào cuộc quyết liệt, cùng cả nước đoàn kết, đồng lòng, chung tay hành động, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Nhờ đó, trong khi đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu, chúng ta đã kiểm soát, khống chế được dịch bệnh, không để lây lan trong cộng đồng; đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hỗ trợ kịp thời nhiều nước trong phòng chống dịch. Tổ chức Y tế Thế giới, cộng đồng quốc tế đánh giá cao và cho rằng Việt Nam nằm trong số ít các quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh, có cách làm đúng, kịp thời, hiệu quả, chi phí thấp.

- Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp

Theo Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020, Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 đạt 6%/năm, trong đó năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh nên tăng trưởng đạt 2,91%; là một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới.

Sang năm 2021, GDP chỉ còn tăng 2,58% so với cùng kỳ năm trước khi diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh...

Trong 5 năm qua, Việt Nam tạo ra hơn 1.200 tỷ USD giá trị GDP. Nền kinh tế Việt Nam đã tạo ra được hơn 8 triệu việc làm mới cho người dân, thu nhập bình quân của người dân tăng gần 145%. Quy mô GDP tăng 1,4 lần so với năm 2015; GDP bình quân đầu người 2021 ước đạt khoảng 3.743 USD; chỉ số giá tiêu dùng giai đoạn 2016-2021 lần lượt là 2,66%, 3,53%, 3,54%, 2,79%, 3,23%, 1,84%. Kim ngạch xuất nhập khẩu giai đoạn 2016-2020 tăng 1,7 lần, xuất siêu 5 năm liên tục, tăng trưởng xuất khẩu giai đoạn 2016 -2020 đạt trung bình khoảng 11,7%/năm; kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016 - 2020 tăng từ 176,58 tỷ USD năm 2016 lên gần 281,5 tỷ USD năm 2020. Năm 2021 kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 22,6%, đạt 668,54 tỷ USD. TMĐT tăng 25%, trở thành một kênh phân phối quan trọng của nền kinh tế...

Chất lượng tăng trưởng được cải thiện; năng suất lao động giai đoạn 2016-2020 tăng 5,8%, năm 2021 đạt 4,71%, cao hơn nhiều so với giai đoạn 2011-2015. Nợ công giảm từ 63,7% GDP trong năm 2016 xuống còn 43,7% năm 2021, dưới ngưỡng an toàn do Quốc hội quy định.

Xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước thời hạn gần 2 năm; đến cuối năm 2021 có khoảng 68,2% (5.615/8.233) xã đạt chuẩn, vượt xa mục tiêu đề ra (50%). Nhiều địa phương đã nỗ lực vươn lên mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

- Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện

Trong giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm mạnh, từ gần 10% năm 2015 xuống dưới 3% năm 2020, năm 2021 còn 2,23%. Đặc biệt, cả nước có 4 tỉnh không có hộ nghèo và hộ cận nghèo. Số người tham gia BHXH bắt buộc vào năm 2015 đạt 12,1 triệu lên 15,1 triệu người vào năm 2021 (gấp 1,25 lần so với năm 2015); số người tham gia BHXH tự nguyện tăng từ gần 218 nghìn người vào năm 2015 lên 1,45 triệu người vào năm 2021 (gấp 6,65 lần so với năm 2015).

Hệ thống y tế dự phòng và mạng lưới y tế cơ sở được củng cố; năng lực giám sát, dự báo, phát hiện và khống chế dịch bệnh được nâng lên. Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh trực tuyến, từ xa đã kết nối gần 30 bệnh viện tuyến trên với 1.200 cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc, kể cả vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Số người tham gia BHYT tăng từ 70 triệu người vào năm 2015 lên 88,8 triệu người vào năm 2021 (gấp 1,27 lần so với năm 2015), đạt tỷ lệ bao phủ 91,01% dân số. Chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục đại học tiếp tục được nâng lên. Hình thức dạy và học trực tuyến được triển khai mạnh mẽ, nhất là trong thời gian giãn cách xã hội.

Phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam có những chuyển biến tích cực; Nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản thiên nhiên được thế giới công nhận. Đến nay, Việt Nam có hơn 68 triệu người sử dụng internet và đang triển khai thử nghiệm mạng 5G. Chỉ số phát triển con người (HDI) liên tục được cải thiện, thuộc nhóm các nước có mức phát triển con người trung bình cao của thế giới.

Năm 2021, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam xếp thứ 44/132, đứng đầu nhóm 29 quốc gia, nền kinh tế có cùng mức thu nhập. Chỉ số phát triển bền vững theo thống kê năm 2020 tăng 39 bậc so với năm 2016, xếp thứ 49/166 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chỉ số về xếp hạng môi trường kinh doanh hồi phục về mức 73 sau thời kì giảm sâu vì bùng phát dịch bệnh.

### Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân; đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội đất nước.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị về nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành và địa phương đã xây dựng và triển khai thực hiện một số chính sách nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp CNTT, điện tử-viễn thông.

Cơ sở hạ tầng viễn thông được xây dựng khá đồng bộ. Kinh tế số được hình thành, phát triển nhanh, ngày càng trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế; công nghệ số được áp dụng trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; xuất hiện ngày càng nhiều hình thức kinh doanh, dịch vụ mới, xuyên quốc gia, dựa trên nền tảng công nghệ số và Internet đang tạo nhiều cơ hội việc làm, thu nhập, tiện ích, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Việc xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số được triển khai quyết liệt, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy vậy, mức độ chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của nước ta còn thấp. Cơ chế, chính sách còn nhiều hạn chế và bất cập. Cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu.

Khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự là động lực phát triển kinh tế-xã hội; hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia mới được hình thành, chưa đồng bộ và hiệu quả.

Quá trình chuyển đổi số quốc gia còn chậm, thiếu chủ động do hạ tầng phục vụ quá trình chuyển đổi số còn nhiều hạn chế; nhiều doanh nghiệp còn bị động, năng lực tiếp cận, ứng dụng, phát triển công nghệ hiện đại còn thấp. Kinh tế số có quy mô còn nhỏ. Việc đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh mạng còn nhiều thách thức.

Những hạn chế nêu trên có những nguyên nhân chủ quan và khách quan; trong đó, nguyên nhân chủ quan là chính. Nhận thức về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong hệ thống chính trị và toàn xã hội còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa thống nhất. Khả năng phân tích, dự báo chiến lược về xu thế phát triển khoa học, công nghệ tác động đến đời sống kinh tế-xã hội của đất nước còn hạn chế.

Tư duy trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách phù hợp với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư chậm được đổi mới, sức ỳ còn lớn. Quản lý nhà nước còn nhiều bất cập, chưa theo kịp diễn biến thực tế. Sự phối hợp giữa các ban, bộ, ngành, giữa Trung ương với các địa phương chưa chặt chẽ; nhiều khó khăn, vướng mắc chậm được tháo gỡ.

# PHẦN III

# HIỆN TRẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA TỈNH

## Hiện trạng chuyển đổi số

### Hiện trạng phát triển chính quyền số

#### Về cơ chế, chính sách và tuyên truyền, nâng cao nhận thức

Thời gian qua, trên cơ sở chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương, tỉnh Hà Nam cụ thể hoá thành những chương trình, kế hoạch và những văn bản chỉ đạo để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo tiền đề cho việc chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về CNTT được quan tâm, chú trọng; nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp về vai trò và tầm quan trọng của ngành CNTT được nâng cao, đặc biệt trong bối cảnh thời đại cách mạng công nghệ 4.0 và yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Hàng năm, tỉnh đã triển khai tuyên truyền, đăng tải nhiều tin, bài viết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, các Trang thông tin điện tử thành phần, các cơ quan thông tấn, báo chí và các phương tiện truyền thông khác; tập trung vào phổ biến hiệu quả, lợi ích, kết quả đạt được trong việc ứng dụng CNTT, tiện ích thông minh mang đến cho người dân…

Một số văn bản quan trọng của tỉnh:

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025;

- Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách TTHC, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021-2025;

- Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng 2030

- Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam, phiên bản 2.0;

- Kế hoạch số 1463/KH-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh Hà Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025;

- Kế hoạch số 3705/KH-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hà Nam;

- Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025.

#### Về hạ tầng số

Hiện nay, 100% các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố đều có mạng cục bộ (LAN) và kết nối Internet. Tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên là 100%. Các cơ quan đã có máy chủ, tường lửa cứng và thiết bị chống sét đảm bảo hoạt động của mạng LAN. Tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức cấp xã là 85%.

Tỷ lệ cán bộ, công chức có thể sử dụng máy tính trong giải quyết công việc là 98%.

Trung tâm tích hợp dữ liệu:

- Trung tâm Tích hợp dữ liệu được đầu tư nâng cấp từ năm 2011 hiện nay công nghệ đã cũ, thiết bị khó thay thế, chỉ đáp ứng một phần nhu cầu, chưa đáp ứng về cả số lượng, chất lượng và công nghệ; khả năng mất an toàn thông tin rất cao. Hiện tại, tỉnh đang triển khai dự án Trang bị các thiết bị tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, đến nay đã hoàn thiện giai đoạn 1.

Hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng:

- Các Sở, ban, ngành: Trước đã đã lắp đặt về các cơ quan (khoảng 45 điểm) nhưng hiện mức độ sử dụng hiện rất thấp.

- UBND cấp huyện, UBND cấp xã: Đã kết nối.

Hạ tầng hệ thống Hội nghị truyền hình: Hiện có các điểm cầu tại văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

#### Về dữ liệu số

Tỉnh đã tập trung xây dựng, thuê dịch vụ các hệ thống thông tin, CSDL, nền tảng công nghệ dùng chung thống nhất cho toàn tỉnh, triển khai theo mô hình tập trung: Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành; Hệ thống thư điện tử; Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam; xây dựng, ban hành các Quy chế, quy định quản lý, vận hành các hệ thống thông tin dùng chung nhằm tăng cường kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu.

Hiện tại, một số phần mềm, CSDL chuyên ngành đã được xây dựng và triển khai tại một số cơ quan như:

- Hệ thống Kế toán của tất cả các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố;

- Hệ thống Quản lý cấp phép lái xe, Quản lý phương tiện thủy nội địa của Sở Giao thông Vận tải;

- Hệ thống Quản lý hồ sơ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Hệ thống Quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT cho các cơ sở y tế trên toàn tỉnh;

- Hệ thống Quản lý các đối tượng người có công của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Hệ thống Quản lý hộ tịch của Sở Tư pháp;…

Một số phần mềm đang được ứng dụng hiệu quả tại các cơ quan. 100% các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã ứng dụng CNTT trong việc quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT, giúp tối ưu quy trình khám chữa bệnh, nâng cao công tác quản trị bệnh viện, giảm thiểu sai sót, tăng độ chính xác trong công tác thanh quyết toán BHYT.

#### Về nền tảng số

Tỉnh đang triển khai thử nghiệm (dữ liệu chính thức) LGSP và kết nối NGSP để khai thác các CSDL quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương. Kết nối các dịch vụ dùng chung của tỉnh trên LGSP: Liên thông phần mềm Quản lý văn bản và điều hành qua LGSP; kết nối Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Hệ thống Bưu chính công ích của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam qua LGSP.

Kết nối LGSP với NGSP: Triển khai kết nối các hệ thống chuyên ngành của các bộ, ngành trung ương về một số lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư (Đăng ký doanh nghiệp); Bảo hiểm xã hội; Tư pháp (Đăng ký khai sinh, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch đảm bảo); Tài chính (Cấp mã ngân sách); GTVT (Cấp giấy phép lái xe); Công Thương (Thông báo khuyến mại)… Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Cục Chứng thực và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ tiến hành cấp phát chứng thư số cơ quan, tổ chức và cá nhân cho các sở, ban, ngành, UBND tỉnh các huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh các xã, phường, thị trấn, cấp chữ ký số trên thiết bị di động cho lãnh đạo các cơ quan.

Tính đến nay, đã cấp 500 chứng thư số cho cơ quan là các sở, ban, ngành, UBND tỉnh các huyện, thị xã, thành phố và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; UBND tỉnh các xã, phường, thị trấn; 1.500 chứng thư số cho cá nhân lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, lãnh đạo UBND tỉnh các xã phường, thị trấn, kế toán của các cơ quan, đơn vị. 100% cơ quan, đơn vị được cấp chữ ký số sử dụng chữ ký số của cơ quan; chữ ký số của cá nhân để ký số trên văn bản điện tử.

#### Về ứng dụng, dịch vụ Chính quyền điện tử

Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành

- Hệ thống được triển khai tới 100% các sở, ban, ngành, UBND tỉnh huyện, thành phố từ năm 2009 theo mô hình phân tán. Năm 2018, thực hiện chuyển đổi sang phần mềm E-Office cảu Tập đoàn VNPT theo hình thức thuê dịch vụ tập trung, đến nay 100% cơ quan đã ứng dụng vào quản lý, điều hành và đã thường xuyên thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử thông qua phần mềm.

- Phần mềm đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu theo Quyết định số 28/2018/QĐ - TTg. Phần mềm đã được tích hợp chữ ký số nên thuận tiện trong việc ký số văn bản điện tử. Đến nay, 100% các sở, ban, ngành UBND huyện, thị xã, thành phố, nhiều xã, phường, thị trấn đã ứng dụng phần mềm vào chỉ đạo, điều hành công việc chuyên môn hằng ngày, đồng thời đã gửi, nhận văn bản điện tử liên thông giữa các cơ quan trong tỉnh, liên thông với các bộ, ngành trung ương qua Trục liên thông văn bản Quốc gia.

Hệ thống thư điện tử

Đảm bảo cung cấp hộp thư điện tử cho cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tỷ lệ cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc là 95%.

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc

Triển khai hệ thống phòng họp không giấy tại UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Triển khai hệ thống báo cáo kinh tế xã hội tỉnh Hà Nam kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Hệ thống hội nghị truyền hình

Đã trang bị phòng họp trực tuyến từ UBND tỉnh với UBND cấp huyện; UBND cấp xã với UBND cấp huyện (6/6 huyện, thị xã, thành phố với tổng số 116 điểm cầu) có kết nối với Chính phủ.

Hệ thống hội nghị truyền hình hoạt động thường xuyên từ Trung ương đến tỉnh, từ huyện đến xã mang lại hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo, điều hành và tiết kiệm thời gian, chi phí.

Hiện nay, UBND tỉnh đang xây dựng kế hoạch mở rộng các điểm cầu cho tất cả các sở, ban, ngành trên toàn tỉnh.

Cổng Thông tin điện tử

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đã được cập nhật khá đầy đủ thông tin. Cập nhật nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; cung cấp thông tin hữu ích phục vụ người dân và doanh nghiệp; trả lời kịp thời câu hỏi thắc mắc của người dân và doanh nghiệp; trung bình hằng tháng cập nhật 85 tin, bài. Nhiều chuyên mục trên cổng đã được thiết kế, tạo lập và cập nhật thông tin.

- Cổng thành phần của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tạo đủ các mục thông tin chủ yếu theo quy định. Hầu hết các cơ quan đã cập nhật đầy đủ thông tin vào các mục. Trung bình hằng tháng có 35 tin, bài được cập nhật trên mỗi cổng thành phần.

Cổng DVC và hệ thống thông tin một cửa điện tử

Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh cung cấp tất cả các DVC đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4. Tích hợp 976 DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp lên Cổng DVC quốc gia. Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh hiện nay cập nhật đầy đủ các TTHC của tỉnh; công khai toàn bộ quy trình giải quyết TTHC, kết quả giải quyết TTHC.

Tổng số bộ TTHC: 1.885 bộ, trong đó:

+ DVC trực tuyến mức độ 4: 1.099 bộ (chiếm 58,3%)

+ DVC trực tuyến mức độ 3: 610 bộ (chiếm 32,4%)

+ DVC trực tuyến mức độ 2: 176 bộ (9,34%)

Tổng số hồ sơ được tiếp nhận và cập nhật vào hệ thống:

+ Trong năm 2020: 228.663 bộ; giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,7%; có 10.996 bộ hồ sơ trực tuyến, đạt 4,8%.

+ Trong năm 2021: 219.486 bộ; giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,7%; có 57.646 bộ hồ sơ trực tuyến, đạt 26,3%.

- Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh hiện tại đã thực hiện tích hợp một số DVC trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia, đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.

Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đã hoàn thành việc kết nối, tích hợp với Cổng DVC quốc gia theo 04 tiêu chuẩn: Đăng nhập một lần (SSO); đồng bộ hồ sơ; xử lý hồ sơ; thanh toán trực tuyến (kết nối, tích hợp, sử dụng chung nền tảng thanh toán của Cổng DVC quốc gia).

Cổng du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên Smartphone

- Cổng du lịch của tỉnh Hà Nam (https://visithanam.vn) cung cấp toàn bộ các thông tin về quảng bá xúc tiến du lịch tại Hà Nam như: các tin tức nổi bật về du lịch tại Hà Nam, toàn bộ các địa điểm lưu trú, các địa điểm du lịch, các điểm vui chơi giải trí mua sắm, các địa điểm ẩm thực… trên toàn tỉnh Hà Nam.

- Hệ thống cung cấp các giao diện cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch, đảm bảo dữ liệu được cập nhật liên tục, kịp thời. Hệ thống hỗ trợ giao diện đa ngôn ngữ, hỗ trợ bản đồ số giúp việc tìm kiếm địa điểm được dễ dàng, có nhiều tính 24 năng tiện ích hỗ trợ du khách người dân như: tạo lịch trình du lịch, tìm kiếm bằng giọng nói… Ngoài ra hệ thống cũng liên kết đến trang Xúc tiến du lịch của Hà Nam, giúp cho việc quảng bá du lịch của Hà Nam được lan tỏa trên mạng xã hội.

#### Về ứng dụng, dịch vụ cho ĐTTM

UBND tỉnh đã xây dựng Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hà Nam, với kinh phí gần 10 tỷ đồng, bao gồm: 9 màn hình 46 inch và hệ thống thiết bị điều khiển màn hình; 05 máy tính chuyên dụng để vận hành khai thác dữ liệu; hệ thống thiết bị mạng và các thiết bị phụ trợ khác; xây dựng hệ thống phần mềm điều khiển trung tâm.

- Hiện nay, đã tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin hiện có của các sở, ngành về Trung tâm điều hành thông minh, cụ thể các phần mềm ứng dụng tích hợp online: Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành tỉnh; Cổng DVC và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; Hệ thống khám chữa bệnh VNPT HIS; Hệ thống báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

- Trung tâm điều hành thông minh tỉnh hoạt động giúp lãnh đạo tỉnh có được một cái nhìn tổng quan về thông tin liên quan đến các cơ quan, ban, ngành, địa phương, lĩnh vực trên phạm vi toàn tỉnh; đồng thời Trung tâm điều hành là nơi phân tích dữ liệu lớn, đưa ra cảnh báo, hỗ trợ ra quyết định ở các lĩnh vực đảm bảo chính xác, minh bạch.

#### Về ứng dụng, dịch vụ trong cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội

Kết nối hệ thống mạng giữa khối Đảng với khối Chính quyền và đưa vào sử dụng để trao đổi một số nội dung cần thiết nhằm phát huy hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

#### Về đảm bảo an ninh mạng

UBND tỉnh tỉnh đã ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trên máy tính, mạng máy tính và các thiết bị CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam (Quyết định số 23/2017/QĐ -UBND ngày 28/7/2017). Đã thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng có nhiệm vụ tổ chức điều phối, hỗ trợ các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT và tổ chức ứng cứu các sự cố máy tính, mạng máy tính trên địa bàn tỉnh. Thực hiện trách nhiệm là đầu mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu sự cố máy tính trên toàn quốc. (Quyết định số 85/QĐ-BCĐ ngày 29 25/10/2018 của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam).

UBND tỉnh tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT Hà Nam đang triển khai đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin theo mô hình 04 lớp.

#### Về nhân lực CNTT

UBND tỉnh đã triển khai đào tạo tin học cơ bản cho hầu hết cán bộ, công chức của tỉnh. Ngoài ra, đối với các phần mềm chuyên ngành, các cán bộ, công chức có liên quan đều được tập huấn và có thể sử dụng thành thạo vào công việc chuyên môn. Tỷ lệ cán bộ, công chức có thể sử dụng máy tính trong giải quyết công việc là 98%. Tại mỗi sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đều có 01 cán bộ chuyên trách về CNTT (quản trị mạng), trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên.

UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 601/QĐ -UBND ngày 07/5/2004 về việc ban hành Quy định tạm thời về điều động, tuyển dụng, hợp đồng và chế độ chính sách đối với người làm quản trị mạng máy tính của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Hà Nam. Theo đó, cán bộ chuyên trách về CNTT (quản trị mạng) được hưởng hệ số ưu đãi 0,2 nhân với mức lương cơ bản.

Nhân lực quản trị và vận hành hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đều có trình độ đại học trở lên về CNTT, một số cán bộ, công chức, viên chức đã có các chứng chỉ quốc tế CCNA. Hàng năm, các cán bộ chuyên trách CNTT đều được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin.

Bên cạnh đó, nhiều cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, UBND tỉnh các huyện, thị xã, thành phố đã có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.

- Tỉnh Hà Nam chú trọng công tác đảm bảo an toàn thông tin, nâng cao ý thức của người dân.

- Người dân Hà Nam ham học hỏi, năng động, sáng tạo trong học tập và sản xuất.

- Việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ 4.0 đang được tỉnh quan tâ m khuyến khích ứng dụng, đặc biệt là các lĩnh vực y tế, giáo dục và môi trường.

### Hiện trạng phát triển kinh tế số

#### Lĩnh vực nông nghiệp

- Phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế.

- Thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp phải dựa trên nền tảng dữ liệu.

Tập trung xây dựng các hệ thống dữ liệu lớn của ngành về đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản,… Thúc đẩy cung cấp thông tin về môi trường, thời tiết, chất lượng đất đai để người nông dân nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng.

- Ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác, an toàn, vệ sinh thực phẩm. Xem xét thử nghiệm triển khai sáng kiến “Mỗi nông dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số” với mục tiêu mỗi người nông dân được định hướng, đào tạo ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, cung cấp, phân phối, nông sản, đẩy mạnh phát triển TMĐT, đưa các sản phẩm nông nghiệp nên các sàn TMĐT.

- Thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác quản lý; điều hành kịp thời phát triển nông nghiệp như dự báo, cảnh báo thị trường, quản lý quy hoạch.

- Nông nghiệp thông minh (Hình thành Mạng nông nghiệp Hà Nam kết nối cung cầu các sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao; Giúp người dân có thể kiểm soát được nguồn gốc thực phẩm từ khi gieo trồng, giúp những người sản xuất thực phẩm sạch bán được sản phẩm với giá hợp lý; Kết nối nông dân với nhau và với các cơ sở nghiên cứu để canh tác đúng kỹ thuật hơn; Xây dựng hệ thống CSDL chuyên ngành nông nghiệp, kết nối các cơ sở sản xuất nông, ngư nghiệp, các cơ quan khuyến nông với nhau, đảm bảo công tác quản lý điều hành ngành nông nghiệp; Hệ thống thông tin phòng chống dịch bệnh vật nuôi, cây trồng hỗ trợ ra quyết định trong công tác phòng chống dịch bệnh kết nối qua mạng nông nghiệp Hà Nam;…).

#### Lĩnh vực du lịch

- Từng bước hoàn thành việc số hóa toàn bộ các dữ liệu về du lịch, văn hóa truyền thống, khu du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch, hướng dẫn viên du lịch, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, khách du lịch, liên kết với hệ thống CSDL của quốc gia.

- Phát triển và ứng dụng các nền tảng công nghệ để quảng bá rộng khắp các điểm du lịch trọng điểm của tỉnh.

- Phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động sử dụng ứng dụng công nghệ thực tế ảo, công nghệ trí tuệ nhân tạo, trợ lý du lịch ảo và các công nghệ tiên tiến khác cung cấp đầy đủ các thông tin theo thời gian thực phục vụ người dân, du khách và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.

- Khuyến khích các điểm du lịch cung cấp dịch vụ Internet không dây (kết nối Wifi) miễn phí phục vụ du khách. Đẩy mạnh các dịch vụ thanh toán trực tuyến tại các điểm du lịch.

#### Lĩnh vực TNMT

- Xây dựng các hệ thống thông tin, CSDL lớn toàn diện nhằm quản lý hiệu quả lĩnh vực TNMT; triển khai các giải pháp thông minh trong quan trắc, giám sát, quản lý, xử lý về việc khai thác tài nguyên, các sự cố môi trường và, cảnh báo sớm thiên tai.

- Nâng cấp, mở rộng, khai thác, phát huy hiệu quả hệ thống quan trắc môi trường đã được đầu tư; đảm bảo hệ thống tự động thu thập, tiếp nhận thông tin, phân tích, đánh giá và đưa ra cảnh báo về ô nhiễm môi trường kịp thời, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

#### Lĩnh vực giao thông

- Chuyển đổi việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện kinh doanh vận tải, quản lý người điều khiển phương tiện, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, đăng ký và quản lý phương tiện, cấp và quản lý giấy phép người điều khiển phương tiện,… trên nền tảng số.

- Phát triển hệ thống giao thông thông minh, tập trung vào hệ thống giao thông đô thị; ứng dụng các giải pháp giám sát đảm bảo an toàn của các phương tiện giao thông công cộng.

- Phát triển các nền tảng giúp tỉnh quản lý các phương tiện (xe chở vật liệu) để hạn chế các loại xe quá khổ quá tải trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong các dịch vụ giao thông, vận tải.

#### Lĩnh vực tài chính - ngân hàng

- Triển khai ứng dụng toàn diện công nghệ số trong ngành tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán. Xây dựng nền hệ thống tài chính điện tử, thiết lập nền tảnghệ thống tài chính số hiện đại, bền vững.

- Các ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ ngân hàng số theo hướng phát triển đa dạng các kênh phân phối, đổi mới sáng tạo, tự động hóa quy trình bà đa dạng hóa hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong lĩnh vực hải quan, thuế, kho bạc, tạo điều kiện thuận lợi, công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân.

#### Lĩnh vực công nghiệp

- Chuyển đổi số cho các lĩnh vực công nghiệp theo hướng nhà máy thông minh (smart factory). Trước hết tập trung vào số hóa hoạt động của nhà máy và hiện đại hóa quy trình hoạt động theo hướng kết nối thực - ảo. Thực hiện chế tạo thông minh, sản xuất thông minh, vận hành thông minh, tạo ra các sản phẩm thông minh.

- Ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao như CNTT, viễn thông, công nghiệp điện tử, thiết bị tự động tích hợp trí tuệ nhân tạo,… tạo ra các động lực mới cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

#### Lĩnh vực năng lượng

- Chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng, trong đó ưu tiên cho ngành điện lực hướng đến tối đa hóa và tự động hóa các mạng lưới cho việc cung ứng điện một cách hiệu quả.

- Kết nối các đồng hồ đo điện số để cải thiện tốc độ và sự chính xác của hóa đơn, kịp thời xác định sự cố về mạng lưới, hỗ trợ người dùng tiết kiệm năng lượng và phát hiện ra các tổn thất, mất mát điện năng.

- Triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong các dịch vụ ngành điện, trước hết là thu tiền điện hàng tháng.

### Hiện trạng phát triển xã hội số

#### Thống kê

- Tổng số thuê bao điện thoại: 896.000 thuê bao.

- Số máy điện thoại bình quân/100 dân là 105 thuê bao đạt 105%.

- Tổng số thuê bao Internet băng rộng cố định: 142.000 thuê bao.

- Số thuê bao Internet băng rộng cố định/100 dân: 16 thuê bao.

- Tổng số thuê bao Internet băng rộng di động: 580.000 thuê bao.

- Số thuê bao Internet băng rộng di động/100 dân: 63 thuê bao.

Với hạ tầng viễn thông rộng khắp, đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng CNTT của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đã góp phần giảm khoảng cách số, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và y tế

#### Lĩnh vực y tế

- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng nền tảng hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa, giúp giảm tải các cơ sở y tế, hạn chế tiếp xúc đông người, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo và thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân; 100% các cơ sở y tế có bộ phận hỗ trợ khám bệnh từ xa; thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế.

- Nghiên cứu, xây dựng và từng bước hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh dựa trên các công nghệ số; ứng dụng công nghệ số toàn diện tại các cơ sở khám, chữa bệnh góp phần cải cách hành chính, giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử tiến tới không sử dụng bệnh án giấy; thanh toán viện phí điện tử; hình thành các bệnh viện thông minh; xây dựng nền tảng quản trị y tế thông minh dựa trên công nghệ số; tích hợp thông tin, dữ liệu, hình thành CSDL về y tế.

- Phát triển các ứng dụng cung cấp kiến thức phòng bệnh, khám bệnh và chăm sóc sức khỏe để người dân có thể tra cứu thông tin dễ dàng, hiệu quả.

- Căn cứ các quy định, văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế hướng dẫn cụ thể các quy định để tạo điều kiện cho khám, chữa bệnh từ xa, đơn thuốc điện tử, giúp người dân nhanh chóng được hỗ trợ từ bác sỹ, hiệu quả, giảm chi phí và thời gian vận chuyển bệnh nhân. Xây dựng hệ thống quản lý dịch bệnh, giám sát y tế tập trung và phân tán tại nhà nhằm quản lý, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu giải pháp bác sỹ tư vấn, chăm sóc trực tuyến, hình thành hệ thống y tế hoàn chỉnh từ chăm sóc sức khỏe ban đầu đến khám và điều trị.

- Phát triển, triển khai và áp dụng các nền tảng công nghệ để hỗ trợ triển khai việc ngăn ngừa dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

#### Lĩnh vực giáo dục

- Nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT, thống nhất nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ quản lý và giáo viên các trường học trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng hạ tầng CNTT cho các trường theo hướng hiện đại, thiết thực, hiệu quả. Đến năm 2025, có 100% các trường được kết nối đường truyền Internet băng thông rộng; 100% học sinh được tiếp cận dịch vụ Internet và các kho học liệu trực tuyến; 100% các trường học có trang thông tin điện tử.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và các nền tảng số để đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, kết hợp học trên lớp và học trực tuyến.

- Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phát triển công nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa.

- 100% các cơ sở giáo dục triển khai công tác dạy và học từ xa. Ứng dụng công nghệ số để giao bài tập về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh trước khi đến lớp học.

- Hoàn thiện và triển khai sử dụng rộng rãi Hệ thống phần mềm quản lý giáo dục với các phân hệ quản lý mầm non, quản lý tiểu học, quản lý trung học cơ sở và quản lý trung học phổ thông.

- Triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong giáo dục, đào tạo.

## Phân tích mô hình SWOT

### Điểm mạnh

- Sự năng động, sáng tạo, công khai, minh bạch của chính quyền trong quản lý điều hành; sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Tỉnh.

- Người dân Hà Nam ham học hỏi, năng động, sáng tạo trong học tập và sản xuất.

- Tỉnh Hà Nam chú trọng công tác đảm bảo an toàn thông tin, nâng cao ý thức của người dân.

- Tỉnh Hà Nam xếp hạng thứ 17/63 về chuyển đổi số cấp tỉnh và xếp hạng thứ 6 về Chính quyền số năm 2020 cho thấy công tác cải cách hành chính được lãnh đạo tỉnh quan tâm kết hợp chỉ đạo các ngành, các cấp và chính quyền các địa phương thực hiện để phục vụ doanh nghiệp và người dân ngày càng tốt hơn.

- Việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ 4.0 đang được tỉnh quan tâm khuyến khích ứng dụng, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục và môi trường.

- Vị trí giao thông thuận lợi, tiếp giáp thủ đô Hà Nội.

### Điểm yếu

- Việc triển khai hệ thống/ứng dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội còn hạn chế.

- Công nghệ, thiết bị của Trung tâm dữ liệu đã cũ, chưa đáp ứng được hết nhu cầu về vận hành, triển khai, an toàn thông tin cho các hệ thống, ứng dụng của tỉnh.

- Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh và quản trị của doanh nghiệp còn bị động; việc thanh toán không dùng tiền mặt, TMĐT chưa được triển khai rộng rãi.

- Ý thức đảm bảo an toàn thông tin của người dân chưa cao, dễ dàng cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng lừa đảo.

- Tình trạng cát cứ thông tin vẫn còn tồn tại, nhất là ở các cơ quan nhà nước.

- Chính sách thực hành tiết kiệm, cắt giảm đầu tư công của Chính phủ làm ảnh hưởng đến việc đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT. Hà Nam đang có nguy cơ tụt hậu nếu không có chiến lược, kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT và truyền thông phù hợp và đầu tư đột phá cho CNTT và truyền thông trong những năm tới.

### Cơ hội

- Cả nước đang bước vào công cuộc chuyển đổi số với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội (Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/6/2021...).

- Mặc dù đại dịch COVID-19 gây ảnh hướng xấu đến sự phát triển kinh tế xã hội nhưng lại là cơ hội để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số.

- Nhiều tập đoàn lớn về viễn thông, CNTT, TMĐT, kinh tế chia sẻ đã có mặt tại Việt Nam.

- Nhiều nền tảng số "Make in Vietnam" đã được ra đời giúp cho việc chuyển đổi số được dễ dàng hơn, chi phí thấp hơn so với các sản phẩm được phát triển bởi các tập đoàn nước ngoài.

- Từ năm 2022, Việt Nam chính thức tắt mạng di động 2G và có chính sách hỗ trợ cho người nghèo chuyển sang sử dụng mạng di động 3G, 4G. Đây sẽ là cơ hội lớn nhất để những đối tượng khó khăn nhất có thể tiếp cận công nghệ số. Mặt khác, mạng di động thế hệ 5 (5G) đã được vận hành chính thức ở các đô thị lớn, không lâu nữa sẽ nhân rộng trên toàn quốc, giúp cho việc truyền tải dữ liệu lớn được thuận lợi, nhanh chóng.

### Thách thức

- Tình trạng thất thoát tri thức, chảy máu chất xám cũng là một thách thức to lớn cho quá trình chuyển đổi số của tỉnh.

- Tâm lý ngại thay đổi của người dùng khi chuyển từ phương thức làm việc truyền thống sang ứng dụng công nghệ số.

- Chưa có mô hình chung về chuyển đổi số nên việc lựa chọn phương thức, lộ trình và công nghệ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

- Nguy cơ mất an toàn an ninh thông tin luôn hiện hữu và diễn biến phức tạp.

- Nhiệm vụ vừa phải chuyển đổi các công nghệ cũ nhưng cũng vừa phải đảm bảo tính kế thừa, đảm bảo tính liên thông giữa hệ thống mới và cũ là một thách thức không nhỏ trong điều kiện ngân sách hạn chế như hiện nay.

# PHẦN IV

# TẦM NHÌN, QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

## Tầm nhìn đến năm 2030

Triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số để điều chỉnh thể chế, cấu trúc lại quy trình, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; phát triển mạnh kinh tế số tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ, du lịch.

Đến năm 2030, Hà Nam thuộc nhóm 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chỉ số cao về chuyển đổi số, là nơi thử nghiệm, ứng dụng các công nghệ và mô hình mới, phát triển đồng bộ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; là tỉnh thành công trong chuyển đổi số. Hệ thống quản lý nhà nước và xã hội được vận hành dựa trên nền tảng số và có hiệu lực, hiệu quả cao.

## Quan điểm

### Nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số

Chính quyền số là toàn bộ hoạt động chính quyền an toàn trên môi trường số, có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng tốt hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn, giải quyết hiệu quả hơn các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức. Một cơ quan, tổ chức có thể tiến hành chuyển đổi số ngay thông qua việc sử dụng nguồn lực, hệ thống kỹ thuật sẵn có để số hóa toàn bộ tài sản thông tin của mình, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức và chuyển đổi các mối quan hệ từ môi trường truyền thống sang môi trường số.

Mỗi cơ quan, tổ chức cần tận dụng tối đa cơ hội để phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, trong đó, việc xác định sớm lộ trình và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương có ý nghĩa sống còn, là cơ hội để phát triển các ngành, lĩnh vực, địa phương. Đi nhanh, đi trước sẽ giúp các địa phương dễ thu hút nguồn lực. Nếu đi chậm, đi sau, khi chuyển đổi số đã trở thành xu hướng phổ biến thì nguồn lực trở nên khan hiếm, cơ hội sẽ ít đi, sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển.

### Người dân là trung tâm của chuyển đổi số

Định hướng mở, lấy người dân làm trung tâm để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức khác tham gia vào hoạt động của cơ quan nhà nước, tương tác với cơ quan nhà nước để tăng cường tính minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ. Thiết bị di động thông minh là phương tiện chính của người dân trong thế giới số. Hình thành văn hóa số gắn với bảo vệ văn hóa, giá trị đạo đức căn bản của con người và chủ quyền số quốc gia. Chuyển đổi số là phương thức để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. 11 lĩnh vực có tác động nhiều đến xã hội, liên quan hàng ngày tới người dân, làm thay đổi nhận thức nhanh nhất, mang lại hiệu quả cao nhất, giúp tiết kiệm chi phí cần ưu tiên thực hiện chuyển đổi số trước, bao gồm: Y tế; giáo dục; tài chính - ngân hàng; nông nghiệp; GTVT và logistics; năng lượng; TNMT; sản xuất công nghiệp, TMĐT; xây dựng; du lịch; thông tin và truyền thông.

### Chính sách và công nghệ là động lực của chuyển đổi số

Chính sách cần phải đi trước một bước khi có thể. Chính quyền xây dựng cơ chế chính sách nhằm sẵn sàng chấp nhận và thử nghiệm cái mới một cách có kiểm soát; làm điểm, làm nhanh, sau đó đánh giá và nhân rộng; thúc đẩy phát triển công nghiệp sáng tạo. Chính quyền đẩy nhanh tiến trình phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số.

Doanh nghiệp công nghệ số là lực lượng chủ lực phát triển các hạ tầng, nền tảng, dịch vụ, tư vấn, cung cấp giải pháp chuyển đổi số; đi từ ứng dụng, đến sản phẩm, dịch vụ, đến làm chủ một số công nghệ lõi, để từ đó vươn ra thị trường toàn cầu.

### Phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả

Công nghệ số đang thay thế CNTT. Các công nghệ mới của cuộc cách mạng 4.0 cho phép chúng ta dùng nền tảng để làm đồng loạt, thay vì làm dần từng nội dung. Chính quyền điện tử vì vậy sẽ được đẩy nhanh hơn và chi phí rẻ hơn. Dữ liệu đang là tài nguyên mới, cơ quan nhà nước mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở để phục vụ phát triển Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Phát triển nền tảng số phải là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả. Phát triển các nền tảng số theo hướng cung cấp dịch vụ đồng bộ, thông suốt, có thể sử dụng ở mọi nơi. Bên cạnh đó, hợp tác quốc tế cũng là giải pháp quan trọng để thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt là thúc đẩy chuyển đổi số trong xã hội, từ đó, tạo động lực thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong chính quyền. Các tổ chức, doanh nghiệp viễn thông CNTT cần phải hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ lớn trên thế giới để nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, tiên phong áp dụng công nghệ mới, mô hình mới vào Việt Nam, vào tỉnh.

### Bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững, đồng thời là phần xuyên suốt, không thể tách rời của chuyển đổi số.

Bảo đảm an toàn thông tin mạng được xác định có vị trí đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành. Ưu tiên hàng đầu trên tất cả các cấp độ là chính quyền, doanh nghiệp cho đến người dân đều có trách nhiệm xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Bảo đảm an toàn thông tin mạng được coi là yếu tố then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững, đồng thời là phần xuyên suốt, không thể tách rời của chuyển đổi số. Quá trình chuyển đổi số dẫn đến số lượng thiết bị Internet vạn vật (IoT) và dung lượng dữ liệu sinh ra, được xử lý tăng theo cấp số nhân, do vậy mọi thiết bị, sản phẩm, phần mềm, hệ thống thông tin, dự án đầu tư về CNTT đều có cấu phần bắt buộc về an toàn, an ninh mạng ngay từ khi thiết kế. Bảo đảm an toàn thông tin mạng phải luôn được coi là nhiệm vụ trọng yếu, then chốt cần được đặc biệt ưu tiên trong thời gian tới nhất là trong bối cảnh các doanh nghiệp chuyển đổi mô hình kinh doanh và tăng cường áp dụng công nghệ số trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

### Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Với những nền tảng xã hội sẵn có như hiện nay, chuyển đổi số không yêu cầu quá nhiều về cơ sở vật chất mà cần nhất là thay đổi trong tư duy. Vì vậy, những định hướng rõ ràng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính quyền các địa phương, sẽ góp phần đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong toàn bộ hệ thống chính trị và cộng đồng, xã hội. Chuyển đổi chính quyền số thành công sẽ làm động lực dẫn dắt phát triển kinh tế số, xã hội số, trong đó đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, áp dụng toàn diện công nghệ số trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, thực thi công vụ là cốt lõi trên cơ sở lấy người dân làm trung tâm.

Kết hợp hài hòa, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số vì Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia có tính động, mở, bao trùm, tạo nền móng, làm cơ sở xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp phải coi chuyển đổi số là một nhiệm vụ quan trọng trong chỉ đạo, điều hành và căn cứ tình hình cụ thể của từng địa phương, tổ chức, doanh nghiệp để quyết định xây dựng đề án, chương trình, chiến lược, kế hoạch lồng ghép nội dung về chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan. Nội dung chuyển đổi số phải được chỉ đạo, giám sát, đánh giá định kỳ hằng năm, giữa nhiệm kỳ, 05 năm.

## Mục tiêu

### Mục tiêu tổng quát

Đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền tiến tới xây dựng chính quyền số; phát triển kinh tế số, xã hội và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có sức cạnh tranh trên thị trường.

Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đặt ra các mục tiêu bao gồm: Cung cấp  DVC chất lượng cao cho người dân và doanh nghiệp; Huy động sự tham gia rộng rãi của người dân, doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số; hoạt động của các cơ quan nhà nước được vận  hành  tối  ưu  dựa  trên  dữ  liệu  và  công nghệ số; giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế-xã hội như: y tế, giáo dục, giao thông, ...Chuyển đổi từ Chính quyền điện tử thành Chính quyền số là sự chuyển đổi có tính căn bản: Từ DVC trực tuyến thành dịch vụ số; khái niệm hệ thống CNTT được thay bằng hệ thống nền tảng; từ tiếp cận theo hướng dịch vụ trở thành tiếp cận hướng dữ liệu; từ công nghệ Web thành công nghệ 4.0 như: Di động (Mobile), đám mây (Cloud), trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT); từ sự tham gia của cơ quan nhà nước thành sự tham gia của nhà nước, người dân, doanh nghiệp; từ cải cách TTHC thành thay đổi mô hình quản trị. Từ đo lường số lượng DVC trực tuyến thành DVC số. Thách thức của Chính quyền điện tử chính là liên thông, tích hợp thì thách thức của Chính quyền số lại là quản lý sự thay đổi.

### Mục tiêu cơ bản

#### Mục tiêu đến năm 2025

#### Phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động

- 100% DVC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

- 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ tài liệu  thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống dùng chung (trừ tài liệu thuộc phạm vi bí mật Nhà nước).

- Kết nối, chia sẻ, sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, đăng ký kinh doanh, tài chính, bảo hiểm; từng bước mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp DVC kịp thời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội.

- 50% hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

- Thành phố Phủ Lý đạt các tiêu chí cơ bản về ĐTTM.

#### Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

- Phấn đấu tỷ trọng kinh tế số chiếm từ 15-20% GRDP.

- Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%.

- Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội hàng năm đạt trên 10,7%.

#### Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số

- Hạ tầng mạng băng thông rộng cáp quang bao phủ 100% xã, phường, thị trấn và trên 80% hộ gia đình.

- Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh.

- Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 80%.

#### Định hướng đến năm 2030

#### Phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động

- 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- Hình thành nền tảng dữ liệu và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT), kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, giảm 30% TTHC; mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- 70% hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

- Phấn đấu có thêm thị xã Duy Tiên đạt các tiêu chí cơ bản về ĐTTM.

#### Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

- Phấn đấu tỷ trọng kinh tế số chiếm từ 25-30% GRDP.

- Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%.

#### Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số

- Phổ cập dịch vụ mạng Internet băng thông rộng cáp quang.

- Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G.

- Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt trên 95%.

# PHẦN V

# NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN DIỆN TỈNH HÀ NAM

## Phát triển nền tảng cho chuyển đổi số

### Chuyển đổi nhận thức

- Người đứng đầu địa phương, cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong địa phương, cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Tổ chức các chuyên đề tập huấn kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ quản lý nhà nước trên nền tảng chuyển đổi số cho các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến xã, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị;

- Tổ chức các khóa chuyên sâu và nâng cao về phương thức, công nghệ của chuyển đổi số; phương thức tạo lập, hình thành các hệ thống thông tin trong chuyển đổi số cho cán bộ CNTT của cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về chuyển đổi số nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội về chuyển đổi số. Tổ chức phổ cập kỹ năng số cho người dân, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số của cơ quan nhà nước và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng;

- Xây dựng các chuyên mục thông tin, tuyên truyền về kế hoạch chuyển đổi số trên báo chí và phương tiện truyền thông của tỉnh.

### Kiến tạo thể chế

- Xây dựng cơ chế chính sách theo hướng khuyến khích, sẵn sàng chấp nhận sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, mô hình kinh doanh số, thúc đẩy phương thức quản lý mới đối với những mối quan hệ mới phát sinh, bao gồm:

- Xây dựng và ban hành các quy định về tính pháp lý của dữ liệu số (trong đó có quy định về việc thu thập dữ liệu một lần); quy định số hóa dữ liệu, trong đó chú trọng đến quy định danh mục các dữ liệu cơ quan nhà nước phải số hóa theo lộ trình đồng thời chuẩn hóa nghiệp vụ trên nền tảng công nghệ để khai thác, vận hành có hiệu quả các dữ liệu được số hóa;

- Xây dựng và ban hành Quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu của CSDL tỉnh Hà Nam; quy định về định danh và xác thực điện tử cho cá nhân, tổ chức; bổ sung, sửa đổi quy định về đảm bảo an toàn thông tin mạng của tỉnh trên nên tảng chính sách chung của quốc gia; quy định về quản trị, giám sát và vận hành cho hệ thống thông tin Chính quyền số. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng đơn vị, lãnh đạo, công chức, viên chức và doanh nghiêp trong quá trình chuyển đổi số;

- Ban hành quy định ưu tiên doanh nghiệp địa phương thực hiện chuyển đổi số để đồng hành cùng chính quyền trong công cuộc chuyển đổi số, huy động nguồn lực doanh nghiệp đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển chất lượng doanh nghiệp CNTT trên địa bàn tỉnh;

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT, viễn thông, đầu tư Khu CNTT tập trung của tỉnh nhằm phục vụ triển khai, phát triển Chính quyền số, ĐTTM;

- Xây dựng Đề án, kiến trúc ĐTTM;

- Thiết lập mạng lưới công nghệ số cộng đồng hỗ trợ triển khai chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đến tận cấp đơn vị, cấp cơ sở, phường, xã, tổ, đội với nòng cốt là đơn vị chuyên trách về CNTT, có sự tham gia của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và đại diện các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, CNTT tại mỗi địa phương; tham gia vào Mạng lưới công nghệ số cộng đồng toàn quốc theo hướng dẫn tại Văn bản số 793/BTTTT-THH ngày 05/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

### Phát triển hạ tầng số

Phát triển hạ tầng số, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về kết nối và xử lý dữ liệu, các chức năng về giám sát mạng lưới đến từng nút mạng và bảo đảm an toàn, an ninh mạng được tích hợp sẵn ngay từ khi thiết kế, xây dựng, bao gồm:

- Phối hợp với các doanh nghiệp triển khai chương trình mỗi người dân một điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình một đường Internet cáp quang, mỗi hộ gia đình một địa chỉ số;

- Thí điểm và nhân rộng việc xây dựng và sử dụng mạng 5G cùng với xây dựng lộ trình bỏ mạng 2G, 3G tại tỉnh; đảm bảo phủ sóng 4G 100% tại mọi địa điểm của tỉnh đến năm 2025;

- Chuyển đổi toàn bộ các hệ thống ứng dụng CNTT của tỉnh sang sử dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (Ipv6);

-  Xây dựng mạng lưới băng thông rộng, chất lượng cao kết nối 100% khối cơ quan nhà nước, các khu công nghiệp trong tỉnh đồng thời rà soát, nâng cao mức độ bảo mật, chuẩn hóa mạng lưới của hệ thống Mạng diện rộng (Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II) đang kết nối và sử dụng từ cấp tỉnh đến cấp xã, mở rộng các đối tượng liên quan tham gia một cách thống nhất, đồng bộ và tin cậy phục vụ cho chuyển đổi số;

- Xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng Trung tâm giám sát, điều hành ĐTTM (IOC) của tỉnh;

- Duy trì hiệu quả hoạt động của Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh; triển khai mở rộng đến cấp xã đảm bảo chất lượng HD để tổ chức các cuộc họp trực tuyến trên toàn tỉnh, đặc biệt phục vụ các cuộc hop tổ chức từ Trung ương trực tuyến đến các xã;

- Triển khai hệ thống Wifi công cộng thông minh trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ nhu cầu truy cập thông tin qua mạng Internet thuận lợi cho nhà đầu tư, khách du lịch và nhân dân trong tỉnh khai thác các tiện ích được cung cấp bởi ĐTTM, Chính quyền số;

- Phát triển hạ tầng Internet vạn vật (IoT); xây dựng lộ trình và triển khai tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số vào các hạ tầng thiết yếu như giao thông, môi trường, năng lượng, điện, nước, … để chuyển đổi thành hạ tầng số. Tất cả các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu của tỉnh phải có nội dung nghiên cứu, phân tích để xem xét, bổ sung hạng mục ứng dụng, kết nối Internet vạn vật (IoT), tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số. Đến năm 2025, xây dựng hạ tầng IoT (bao gồm cả cảm biến IoT) theo các lĩnh vực khác nhau phục vụ nhu cầu về quản lý và phát triển như quản lý đô thị, môi trường, giao thông, an ninh trật tự, nguồn nước,...

- Tổ chức số hóa 100% dữ liệu chuyên ngành tại các cơ quan nhà nước. Chuẩn hóa hồ sơ điện tử từ hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông, Cổng DVC trực tuyến và các hệ thống thông tin phục vụ phát triển chính quyền điện tử

- Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung trên cơ sở vừa cung cấp dữ liệu phục vụ công tác điều hành, quản lý và dự báo, cũng như khai thác trực tiếp để xây dựng các ứng dụng mới; thực hiện tái cấu trúc các dữ liệu từ các hệ thống thông tin đang vận hành khai thác của tỉnh, đảm bảo cung cấp, chia sẻ với kho dữ liệu dùng chung của tỉnh trên nguyên tắc: dữ liệu phải đảm bảo được nhu cầu sử dụng và khai thác từ các hệ thống bên ngoài (từ hệ thống ĐTTM cũng như các tổ chức, doanh nghiệp khác).

### Phát triển dữ liệu

a) Xây dựng kho dữ liệu dùng chung:

- Đối với CSDL doanh nghiệp: thực hiện tích hợp CSDL về đăng ký doanh nghiệp, CSDL về thuế, hình thành một CSDL về doanh nghiệp thống nhất của tỉnh, phục vụ cho nhu cầu khai thác, sử dụng của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Đối với CSDL về người dân: thực hiện tích hợp với CSDL quốc gia về dân cư và CSDL hộ tịch, trên cơ sở đó phát triển mở rộng tích hợp các dữ liệu liên quan đến người dân như y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội,…

- Đối với CSDL nền địa chính: Tiếp tục triển khai, hoàn thành xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và CSDL quản lý đất đai, xây dựng CSDL nền địa chính, hình thành một bản đồ số nền dùng chung thống nhất của tỉnh; thực hiện bổ sung các lớp dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý đô thị như giao thông, quy hoạch, xây dựng, điện, nước,…

b) Xây dựng Cổng dữ liệu mở của tỉnh:

Kho dữ liệu dùng chung là nguồn cung cấp dữ liệu làm cơ sở phát triển Cổng dữ liệu mở (hay hệ sinh thái dữ liệu mở) của tỉnh. Mở dữ liệu cho doanh nghiệp tham gia sáng tạo thêm các dịch vụ mới phục vụ người dân. Đây là kênh thông tin, chia sẻ tài nguyên dữ liệu cho người dân và doanh nghiệp sử dụng, giúp doanh nghiệp và người dân chủ động tìm kiếm, sử dụng, cập nhật dữ liệu và thông tin để phục vụ cho cuộc sống, công việc kinh doanh và đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng sống, và khuyến khích người dân tích cực tham gia giám sát, quản lý các mặt hoạt động của chính quyền, xã hội.

Đồng thời, doanh nghiệp có thể tham gia sử dụng dữ liệu mở để tạo ra sản phẩm giá trị mới đóng góp cho hệ sinh thái ứng dụng của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế tri thức, xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

### Xây dựng nền tảng số

- Triển khai LGSP; tiếp tục tích hợp các hệ thống thông tin của địa phương, hệ thống thông tin của các bộ, ngành Trung ương, CSDL quốc gia thông qua hệ thống LGSP và NGSP.

- Triển khai các nền tảng, dịch vụ ĐTTM của tỉnh Hà Nam (Nền tảng giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng; Nền tảng trợ lý ảo; Nền tảng trung tâm giám sát, điều hành thông minh...); tiến hành tích hợp với hệ thống LGSP phục vụ triển khai các dịch vụ và ứng dụng thông minh của tỉnh trên các lĩnh vực.

- Triển khai các nền tảng số khác phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh.

### Bảo đảm an toàn, an ninh mạng

- Đảm bảo an toàn thông tin mạng là điều kiện tiên quyết để chuyển đổi số. Để đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin của tỉnh cần dành ít nhất 10% ngân sách cho CNTT, thực hiện thuê doanh nghiệp chuyên trách về an toàn thông tin để bảo vệ các hệ thống thông tin của tỉnh theo mô hình 4 lớp đáp ứng đúng quy định tại Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 25/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng (SOC) của tỉnh đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn theo quy định và tích hợp kết nối với Hệ thống hỗ trợ giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng của quốc gia.

- Xây dựng mạng lưới đảm bảo an toàn thông tin mạng trên cơ sở nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ phụ trách an toàn thông tin kết hợp với nhân sự phụ trách CNTT các doanh nghiệp, tổ chức.

- Đối với hệ thống kho dữ liệu dùng chung của tỉnh: Xây dựng các chính sách và quy định về vai trò và phân quyền khi truy cập dữ liệu ở các mức độ khác nhau phụ thuộc vào chức năng, nhiệm vụ được giao; Yêu cầu vị trí việc làm đảm nhiệm vai trò quản trị các dữ liệu nhạy cảm cần cam kết tính bảo mật, toàn vẹn dữ liệu; nghiên cứu xây dựng các quy định đối với một số lĩnh vực cần có sự đánh giá về mức độ an ninh, an toàn thông tin từ đơn vị thứ ba theo định kỳ hằng năm; ban hành các quy định về tính riêng tư và cần bảo vệ đối với các thôngtin liên quan đến cá nhân để mã hoá và lưu trữ, sẵn sàng bảo mật khi cần chia sẻ với các bên liên quan khác.

- Triển khai các chương trình đào tạo nâng cao nhận thức về an ninh, an toàn thông tin đến các cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước và nhân viên kỹ thuật của các doanh nghiệp chuyển đổi số,… cần được thực hiện định kỳ hằng năm với nội dung cập nhật.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.

- Trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, thực hiện mã hóa dữ liệu cần bắt buộc tuân thủ các tiêu chuẩn trong và ngoài nước về tính riêng tư, an ninh, an toàn thông tin và các tiêu chuẩn mã hóa, lưu trữ, giao tiếp/kết nối các hệ thống.

- Duy trì tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cấp tỉnh hàng năm; đảm bảo hoạt động mạng lưới an toàn thông tin của tỉnh, kết nối thường xuyên với mạng lưới quốc gia.

- Tổ chức đánh giá mức độ an toàn các hệ thống thông tin của tỉnh; hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống nền tảng, hệ thống phục vụ phát triển ĐTTM, Chính quyền số; đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

### Hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số

- Tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các hội thảo, đào tạo về chuyển đổi số và định hướng xây dựng chính quyền số với các nước tiên tiến trên thế giới.

- Các tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ lớn trên thế giới để nghiên cứu, phát triến, chuyên giao công nghệ mới, mô hình mới; thực hiện chuyển đổi loại hình hoạt động sang kinh tế số (ít nhất trong quản lý sản xuất và quan hệ khách hàng..); các doanh nghiệp công nghệ số thực hiện chuyển đổi sang loại hình hoạt động có tính đột phá cao như kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ…

- Tỉnh tổ chức các chương trình phổ biến kiến thức về sử dụng các công nghệ số, các loại hình hoạt động kinh tế số đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm của những doanh nghiệp trong từng lĩnh vực đang thành công nhờ các mô hình kinh doanh sáng tạo với công nghệ số.

### Phát triển nguồn nhân lực

- Triển khai thực thi các cơ chế, chính sách: Tổ chức hành động và triển khai quyết liệt quyết liệt và hiệu quả các chính sách, cơ chế phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao tại tỉnh Hà Nam.

- Đào tạo, phát triển kỹ năng số trong các cơ quan nhà nước: Tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng số cho các cán bộ lãnh đạo, CBCC, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước. Các cán bộ này phải chủ động, tiên phong sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số và dẫn dắt quá trình chuyển đổi số. Xây dựng và phát triển mô hình, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương có ít nhất 1 nhân sự nòng cốt về chuyển đổi số theo hướng đào tạo tại chỗ từ nguồn nhân lực tại chỗ để từ đó tiếp tục nhân rộng, lan tỏa.

- Đào tạo, phát triển kỹ năng số trong khu vực tư nhân: Tổ chức các khóa đào tạo, phổ biến tri thức, kinh nghiệm về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp; đào tạo kỹ năng số cho người lao động trên địa bàn tỉnh, ưu tiên các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, đột phá và các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp quan trọng;

- Phát triển, đổi mới và hiện đại hóa các cơ sở giáo dục đào tạo: Tiếp tục phát triển, hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ giáo dục đào tạo tại các cơ sởgiáo dục đào tạo tỉnh Hà Nam như Đại học sư phạm kỹ thuật Hà Nam, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, khối trường phổ thông; Đổi mới, cập nhật các chương trình giáo dục, đào tạo các ngành CNTT, Điện tử, Tự động hóa, Điện tử viễn thông..., chú trọng đào tạo chuyên sâu các công nghệ nổi bật, có tính ứng dụng cao của CMCN 4.0 như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, thực tế ảo, khai phá dữ liệu; Đổi mới cập nhật chương trình đào tạo tin học, kỹ năng số tại các trường THCS, THPT để hình thành thói quen số, văn hóa số.

### Các nhiệm vụ, giải pháp khác

Theo định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

## Phát triển Chính quyền số

Chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền số trong đó tập trung phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan nhà nước một cách tập trung, thông suốt; tạo lập dữ liệu mở dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng cường công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, thúc đẩy phát triển các dịch vụ số trong nền kinh tế; cung cấp DVC trực tuyến mức độ 4 trên cả thiết bị di động thông minh để người dân, doanh nghiệp có trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ, nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ, giảm chi phí.

- Phát triển, hoàn thiện hệ thống Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh kết nối với Cổng DVC quốc gia để cung cấp các DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, số hóa kết quả giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

- Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và các doanh nghiệp; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định.

- Xây dựng chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, các khối Đảng, đoàn thể.

- Hoàn thành việc xây dựng và thực hiện lưu trữ điện tử theo Quyết định số 485/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” và Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 của Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước”.

- Triển khai đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số, trước mắt đầu tư nguồn lực cho thành phố Phủ Lý tập trung xây dựng hệ thống giao thông thông minh, hệ thống giám sát an ninh thông minh, số hoá lĩnh vực tài nguyên, môi trường, y tế, giáo dục, năng lượng, nông nghiệp, công nghiệp.

Các nhiệm vụ của phát triển Chính quyền số ứng với các nhiệm vụ trong Phụ lục III, mục A: Nhóm nhiệm vụ phát triển Chính quyền số.

### Phát triển cơ sở hạ tầng và nền tảng dữ liệu chung của tỉnh

- Phát triển cơ sở hạ tầng cơ bản và hệ thống hiện có;

- Nâng cấp và hoàn thiện các nền tảng hiện có của tỉnh, đầu tư xây dựng các nền tảng mới.

### Số hóa hệ thống DVC

- Nâng cấp, mở rộng hệ thống Cổng DVC trực tuyến của tỉnh;

- Thí điểm triển khai triển khai các dịch vụ mới trên nền tảng và dữ liệu số;

### Xây dựng nền tảng chung làm CSDL phục vụ Chính quyền số

- Xây dựng triển khai hệ thống CSDL quản lý nội bộ CQNN;

- Xây dựng triển khai hệ thống CSDL chuyên ngành.

### Khai thác sử dụng tài liệu công nghệ số vào hoạt động quản lý nhà nước

- Khai thác sử dụng tài liệu công nghệ số trong quản lý nội bộ CQNN;

- Khai thác sử dụng tài liệu công nghệ số trong quản lý tổng thể tỉnh.

### Số hóa hệ thống điều hành khối Đảng

- Xây dựng các nền tảng điều hành của khối Đảng;

- Số hóa và nâng cấp hệ thống hiện tại.

### Xây dựng và nâng cấp hệ thống CNTT ở các đơn vị CQNN

- Thực hiện tuyên truyền về lợi ích của quá trình chuyển đổi số;

- Đầu tư xây dựng hạ tầng nền tảng cho chuyển đổi số.

### Nâng cấp hệ thống, cơ sở hạ tầng số quản lý TNMT

- Quản lý, sử dụng thông tin, dữ liệu TNMT.

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý TNMT.

### Xây dựng cơ chế và triển khai kế hoạch an toàn, an ninh mạng trong quản lý nhà nước

- Xây dựng quy chế, chính sách an toàn anh ninh mạng.

- Thực hiện đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng an toàn an ninh mạng.

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nền tảng bảo đảm an toàn an ninh mạng.

### Đổi mới và kiến tạo cơ cấu, quản trị phù hợp với quá trình chuyển đổi số

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số.

- Bổ sung, thay đổi cơ chế chính sách phù hợp với môi trường số.

### Triển khai thí điểm ứng dụng, dịch vụ chuyển đổi số

- Triển khai và đánh giá thí điểm chuyển đổi số quy mô nhỏ:

+ Triển khai thí điểm mô hinh chuyển đổi số làm cơ sở, tiền đề nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh.

+ Xác định bài học kinh nghiệm lấy làm cơ sở tiền đề nhân rộng mô hình triển khai trên các khu vực khác và ở quy mô lớn hơn.

- Thí điểm quy mô lớn.

## Phát triển Kinh tế số

Thúc đẩy phát triển kinh tế số của tỉnh Hà Nam với một trong những trọng tâm là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, cung cấp sản phẩm công nghệ số, phát triển nội dung số, quảng cáo số, công nghiệp sáng tạo, kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ, TMĐT và sản xuất thông minh. Thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Phát triển kinh tế số với trọng tâm là phát triển doanh nghiệp công nghệ số. Các loại doanh nghiệp công nghệ số cần tập trung phát triển bao gồm:

+ Các tập đoàn, tổng công ty, công ty thành viên, doanh nghiệp thương mại, dịch vụ lớn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội chuyển hướng hoạt động sang lĩnh vực công nghệ số, đầu tư nghiên cứu công nghệ lõi đặt chi nhánh tại Hà Nam.

+ Các doanh nghiệp công nghệ thông tin đã khẳng định được thương hiệu đảm nhận các sứ mệnh tiên phong nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ số và chủ động trong sản xuất.

+ Các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội.

+ Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo về công nghệ số.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường mới, khách hàng mới, tạo ra sản phẩm dịch vụ mới, từ đó có bước đột phá về hiệu quả kinh doanh.

- Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.

- Ứng dụng công nghệ để phát triển các ngành nghề kinh tế trọng điểm của tỉnh như: Du lịch, dịch vụ, thương mại, sản xuất, nông nghiệp. Sử dụng nền tảng TMĐT, sàn giao dịch để đưa các sản phẩm truyền thống của địa phương tiếp cận các thị trường mới.

Các nhiệm vụ của phát triển Kinh tế số ứng với các nhiệm vụ trong Phụ lục III, mục B: Nhóm nhiệm vụ phát triển Kinh tế số.

### Xây dựng và đẩy mạnh môi trường TMĐT trên địa bàn tỉnh

- Tuyên truyền và phổ cập ứng dụng TMĐT;

- Xây dựng hệ thống hạ tầng và nền tảng TMĐT.

### Xây dựng phổ cập thanh toán điện tử

- Xây dựng kế hoạch thúc đẩy thanh toán điện tử;

- Hoạt động triển khai đẩy mạnh thanh toán điện tử.

### Phát triển, phổ cập CNTT, số hóa cho doanh nghiệp

- Hỗ trợ về kiến thức và quy trình;

- Xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy cho doanh nghiệp.

### Thúc đẩy sử dụng giải pháp số cho các doanh nghiệp trong tỉnh, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)

- Cung cấp, hỗ trợ giải pháp số cho doanh nghiệp;

- Khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp kiến tạo và sử dụng giải pháp số.

### Hỗ trợ phát triển bưu chính viễn thông

- Xây dựng chính sách, cơ chế hỗ trợ phát triển viễn thông;

- Ứng dụng cơ chế hỗ trợ tối ưu hóa cơ sở hạ tầng viễn thông;

- Triển khai ứng dụng mã bưu chính Vpostcode trên địa bàn tỉnh.

### Đẩy mạnh phát triển sử dụng công cụ tài chính số

- Đẩy mạnh ứng dụng thẻ ngân hàng trực tuyến (online banking);

- Thí điểm, triển khai sử dụng thanh toán qua điện thoại di động (mobile money).

### Khuyến khích đổi mới mô hình kinh doanh trong nền kinh tế

- Tuyên truyền và cập nhật xu hướng mô hình kinh doanh số mới;

- Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình kinh doanh.

## Phát triển Xã hội số

Các nhiệm vụ của phát triển Xã hội số ứng với các nhiệm vụ trong Phụ lục III, mục C: Nhóm nhiệm vụ phát triển Xã hội số.

### Thông tin, tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số

- Xây dựng thông tin, tin tức về chuyển đổi số;

- Nâng cấp, phát triển Báo điện tử và giải pháp Tòa soạn điện tử;

- Tọa đàm và trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số;

- Nâng cấp, triển khai chuyển đổi số tại Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nam.

### Đào tạo và ứng dụng kỹ năng số trong giáo dục đối với cấp phổ thông

- Giới thiệu và đào tạo các kĩ năng cần thiết trong môi trường số;

- Triển khai giáo dục tích hợp với kiến thức công nghệ số.

### Đào tạo, phổ cập kỹ năng số cho người dân

- Xây dưng môi trường đào tạo kỹ năng số;

- Phổ cập ứng dụng kỹ năng số trong cộng đồng (thực hiện theo ngành dọc).

### Xây dựng môi trường số an toàn và tin cậy cho cộng đồng

- Cung cấp thông tin và kiến thức về an toàn trên môi trường số;

- Xây dựng cơ chế chính sách an toàn số cho công đồng;

- Xây dựng hệ thống bảo đảm an ninh, an toàn Bộ phận tiếp nhận, giải quyết TTHC của lực lượng Công an tỉnh.

# PHẦN VI

# CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN

Một số ngành, lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số trước, trong đó, chú trọng tới việc triển khai các sáng kiến nhằm liên kết giữa các ngành, lĩnh vực để cung cấp một trải nghiệm mới, hoàn toàn khác, mang lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.

## Lĩnh vực y tế

Mọi người dân được định danh y tế điện tử, có hồ sơ sức khỏe điện tử, các bệnh viện, các trạm y tế triển khai phần mềm quản lý và nền tảng tư vấn khám chữa bệnh từ xa, đăng ký khám chữa bệnh từ xa. Thực hiện thanh toán điện tử không dùng tiền mặt; Các bệnh viên trên toàn tỉnh chuyển đổi số thành công, triển khai bệnh án điện tử theo quy định của Bộ Y tế; Thực hiện hầu hết các DVC ở mức độ 3, 4, hoàn thiện việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; các hệ thống báo cáo, thống kê định kỳ được số hóa và tích hợp với hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; xây dựng các CSDL chuyên ngành phục vụ công tác quản lý và điều hành.

Chuyển đổi số đối trong lĩnh vực y tế tại tỉnh Hà Nam bao gồm các mục tiêu chính (tương ứng với nhiệm vụ XHS5 Phụ lục III)

### Nâng cấp hạ tầng và xây dựng nền tảng số trong y tế

- Đảm bảo hạ tầng CNTT cho các đơn vị Y tế trên địa bàn Tỉnh

- Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và hệ thống thông tin của các cơ sở y tế để hoạt động trên môi trường số, đảm bảo hướng triển khai rộng rãi các hệ thống khám chữa bệnh thông minh với bệnh án điện tử tại các bệnh viện."

- Phát triển, hoàn thiện các CSDL chuyên ngành trong các lĩnh vực y tế

- Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, kết nối hồ sơ sức khỏe điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh theo lộ trình quy định tại Thông tư 46/TT-BYT ngày 29/12/2018 của Bộ Y tế.

- Hoàn thiện bổ sung dữ liệu cho hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử

### Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động y tế

- Tiếp tục triển khai phần mềm Quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT (thuê dịch vụ).

- Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và hệ thống thông tin của các cơ sở y tế để hoạt động trên môi trường số, đảm bảo hướng triển khai rộng rãi các hệ thống khám chữa bệnh thông minh với bệnh án điện tử tại các bệnh viện."

- Phát triển, hoàn thiện các CSDL chuyên ngành trong các lĩnh vực y tế

- Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, kết nối hồ sơ sức khỏe điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh theo lộ trình quy định tại Thông tư 46/TTBYT ngày 29/12/2018 của Bộ Y tế.

- Hoàn thiện bổ sung dữ liệu cho hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử"

- Phổ cập nhập liệu điện tử bằng máy tính tại các bệnh viện, các trạm y tế xã phường thay vì dùng bảng giấy

- Quản lý, kết nối thông tin Y tế với các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh

- Triển khai hệ thống quản lý khám chữa bệnh (HIS) tại các cơ sở khám chữa bệnh, phần mềm Quản lý xét nghiệm (LIS), Lưu trữ truyền tải hình ảnh (RIS,PACS)

- Triển khai việc đăng ký, khám chữa bệnh từ xa

- Thúc đẩy dịch vụ khám chữa bệnh từ xa (telehealth) bằng cách chuẩn hóa một số lĩnh vực cụ thể trong y tế có thể thay thế cách khám chữa bệnh truyền thống bằng việc khám chữa bệnh từ xa"

- Phát triển, hoàn thiện CSDL về y tế, ứng dụng các công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) trong việc xây dựng, lưu trữ dữ liệu y tế. Ứng dụng các công nghệ phân tích (ví dụ: trí tuệ nhận tạo  AI) để phân tích số liệu về hoạt động y tế kịp thời, dự báo chính xác về diễn biến tình trạng sức khỏe, bệnh tật và dịch bệnh trong cộng đồng, từ đó có các chính sách quản lý y tế phù hợp.

- Xây dựng, triển khai hệ thống quản lý và cổng thông tin về ngộ độc thực phẩm, phản ánh các thông tin mất an toàn vệ sinh thực phẩm, cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm cho người dân qua các ứng dụng nhắn tin di động, kết nối với thông tin kiểm nghiệm thực phẩm.

- Triển khai ứng dụng đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, triển khai Hệ thống CSDL Dược Quốc gia, kết nối liên thông CSDL cung ứng thuốc trên toàn quốc; triển khai hệ thống tiêm chủng quốc gia....

- Tiếp tục triển khai hệ thống thống kê y tế điện tử trên toàn tỉnh.

- Triển khai các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố tiếp nhận khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên ứng dụng bảo hiểm xã hội số - VssID thay cho thẻ BHYT giấy.

- Thử nghiệm triển khai sáng kiến “Mỗi người dân có một bác sĩ riêng” với mục tiêu mỗi người dân có một hồ sơ số về sức khỏe cá nhân, trên cơ sở đó được bác sĩ tư vấn, chăm sóc cho từng người dân như là bác sĩ riêng, hình thành hệ thống chăm sóc y tế số hoàn chỉnh từ khâu chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng đến điều trị. Tạo hành lang pháp lý để tạo điều kiện cho khám chữa bệnh từ xa và đơn thuốc điện tử cho người dân, nhằm bảo đảm người dân có thể tiếp xúc bác sỹ nhanh, hiệu quả, giảm chi phí và thời gian vận chuyển bệnh nhân.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động của ngành y tế sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong công việc; Nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT, bảo đảm an toàn, bảo mật trong quá trình vận hành, khai thác hạ tầng, ứng dụng trong công việc của cán bộ, công chức ngành y tế trong việc xử lý các công việc hàng ngày.

## Lĩnh vực giáo dục

- Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phát triển công nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa.

- 100% các cơ sở giáo dục triển khai công tác dạy và học từ xa, trong đó thử nghiệm chương trình đào tạo cho phép học sinh, sinh viên học trực tuyến tối thiểu 20% nội dung chương trình. Ứng dụng công nghệ số để giao bài tập về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh trước khi đến lớp học.

Hoàn thiện và chuẩn hóa CSDL Ngành, số hóa các dữ liệu chuyên ngành, liên thông, tích hợp với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh nhằm phục vụ công tác quản lý và khai thác, chia sẻ dữ liệu Ngành Giáo dục.

Triển khai hệ thống thông tin quản lý Giáo dục, bao gồm: CSDL kết nối, liên thông hệ thống thông tin các trường trong tỉnh và sử dụng công cụ phân tích dữ liệu để quản lý hoạt động giáo dục. 100% đơn vị, cơ sở giáo dục ứng dụng CNTT trong quản lý, quản trị (từ quản lý học sinh, giáo viên, cán bộ đến quá trình học tập, thời khóa biểu, cơ sở vật chất, thu học phí không dùng tiền mặt...).

Đảm bảo hạ tầng CNTT cho Giáo dục theo hướng hiện đại, thiết thực và hiệu quả. 100% đơn vị, cơ sở giáo dục được kết nối đường truyền băng thông rộng đủ để triển khai hiệu quả các ứng dụng trực tuyến trên môi trường internet; 100% học sinh, sinh viên được tiếp cận Internet và kho học liệu trực tuyến; hoàn thành việc xây dựng cổng thư viện số (giáo trình, bài giảng, học liệu số) và hệ thống dạy - học trực tuyến cho các trường phổ thông.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và các nền tảng số để đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học (bài giảng điện tử, học liệu số đa phương tiện, giúp kết hợp học trên lớp và học trực tuyến), kiểm tra - đánh giá. 100% đơn vị, cơ sở giáo dục có Trang thông tin điện tử, cung cấp đầy đủ thông tin (cơ sở vật chất, chương trình học, đội ngũ,...) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tập trung chuyển đổi số trong công tác quản lý giáo dục, điện tử hóa và thực hiện ký số toàn bộ các văn bản quản lý của ngành, cổng DVC và một cửa điện tử, thực hiện các TTHC trực tuyến mức độ 3, 4; xây dựng nền quản trị giáo dục thông minh góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số Ngành Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo kết nối với các hệ thống ĐTTM của tỉnh nhằm xây dựng hệ thống tác nghiệp, điều hành mang tính tổng thể, tích hợp liên ngành cao trên cơ sở kết nối, chia sẻ, dùng chung dữ liệu và nguồn lực giúp tối ưu chi phí, nâng cao khả năng dự báo chính xác làm nền tảng cho việc xây dựng và triển khai các chính sách tổng thể.

Các nhiệm vụ được nêu trong danh mục nhiệm vụXHS4 Phụ lục III.

### Xây dựng và áp dụng ứng dụng số trong giáo dục

- Phổ cập hệ thống quản lý trường học số như quản lý tài chính, quản lý hoạt động tại tất cả các trường trên địa bàn tỉnh

- Phổ cập và triển khai sử dụng hệ thống quản lý học sinh như quản lý phí, học phí điện tử đảm bảo sãn sàng việc thu/chi không dùng tiền mặt trong các cơ sở giảo dục trên địa bàn tỉnh, các loại học bạ, sổ điện tử, hệ thóng quản lý bán trú và các hệ thống, ứng dụng công nghệ cao khác

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và các nền tảng số để đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học (bài giảng điện tử, học liệu số đa phương tiện), kết hợp học trên lớp và học trực tuyến, kiểm tra và đánh giá kết quả dạy và học với các nền tảng giáo dục mới

### Triển khai đẩy mạnh ứng dụng số tại các đơn vị đào tạo

- Thống nhất nhận thức trong đội ngũ giáo viên, học sinh và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số giáo dục tới mọi công dân tỉnh.

- Xây dựng hạ tầng CNTT cho ngành giáo dục tỉnh Hà Nam theo hướng hiện đại, thiết thực, và hiệu quả.

- Thí điểm hệ thống học tập đa phương tiện tại một số trường trên địa bàn tỉnh, ví dụ như có máy chiếu, các tiết học dựa trên các ứng dụng thực tế ảo, bảng điện tử thông minh…

- Khuyến khích các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, và đại học thực hành đào tạo trực tuyến cho những khóa học phù hợp

- Xây dựng cơ chế, chính sách và đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng giáo dục số với thiết bị, công nghệ hiện đại và phương pháp áp dụng tối ưu.

## Lĩnh vực nông nghiệp

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên tất cả các ngành nghề, lĩnh vực của nền kinh tế; thu hút mọi thành phần xã hội tham gia, đặc biệt là nông dân, nông thôn.

Các nhiệm vụ cụ thể được nêu trong danh mục nhiệm vụ KTS8 Phụ lục III.

### Số hóa dữ liệu ngành

- Xây dựng CSDL nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp trên môi trường mạng, đảm bảo an ninh và an toàn dữ liệu.

- Xây dựng CSDL về thông tin nông nghiệp từ các nguồn dữ liệu: trồng trọt, chăn nuôi), kết hợp dữ liệu khí tượng - thủy văn, tình hình dịch bệnh và dữ liệu bản đồ nền.

- Sử dụng phần mềm trong công tác quảng bá, giới thiệu, quản lý, buôn bán sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Hà Nam.

### Ứng dụng CNTT vào quản lý, phát triển ngành

Để triển khai chuyển đổi số phát triển Nông nghiệp, cần thực hiện:

- Triển khai ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS hỗ trợ quản lý, giám sát và cảnh báo dịch bệnh

- Đưa vào sử dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao quy trình theo hướng hữu cơ, GAP…thông qua các phần mềm hỗ trợ trồng trọt, nông lịch, hệ thống tưới tự động

- Tiếp tục quy hoạch, thu hút đầu tư xây dựng các vùng chuyên canh, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản theo phương thức nuôi thâm canh, bán thâm canh ứng dụng công nghệ cao.

- Sử dụng phần mềm trong công tác quảng bá, giới thiệu, quản lý, buôn bán sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

- Triển khai các ứng dụng, cảm biến cung cấp thông tin về môi trường, thời tiết, chất lượng đất đai, nguồn nước để người dân chủ động các giải pháp nâng cao chất lượng sản xuất, nuôi trồng, hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua các nền tảng số.

- Phát triển các nền tảng số, nền tảng TMĐT, nền tảng truy xuất nguồn gốc… cho nông nghiệp, nông thôn và người nông dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để tự động hóa quy trình sản xuất kinh doanh, quản lý, giám sát chuỗi cung ứng sản phẩm.

## Lĩnh vực tài chính - ngân hàng

Các nhiệm vụ được nêu trong danh mục nhiệm vụ KTS2 và KTS6 Phụ lục III

### Xây dựng kế hoạch thúc đẩy thanh toán điện tử

- Tổ chức hội thảo, tham mưu xây dựng triển khai thanh toán điện tử với các đơn vị lên quan cả khu vực công và tư;

### Đẩy mạnh hoạt động triển khai thanh toán điện tử

- Thúc đẩy phát triển không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh thông qua tuyên truyền, xây dựng tài liệu thông tin cho cộng đồng.

- Xây dựng các chương trình khuyến khích ứng dụng trong xã hội, ưu đãi ngắn-trung hạn cho các doanh nghiệp đẩy mạnh thanh toán điện tử trên địa bàn tỉnh.

- Đưa dịch vụ tài chính- ngân hàng đến gần hơn những đối tượng vùng sâu, vùng xa chưa có khả năng tiếp cận hoặc chưa được ngân hàng phục vụ dựa vào sự đổi mới sáng tạo của công nghệ như thanh toán di động.

- Các ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ ngân hàng số theo hướng
phát triển đa dạng các kênh phân phối, đổi mới, sáng tạo, tự động hóa quy trình.

- Thúc đẩy hợp tác với các công ty công nghệ tài chính (fintech) và trung gian thanh toán trong việc xây dựng hệ sinh thái hệ thống dịch vụ tài chính ngân hàng thúc đẩy phổ cập tài chính Quốc gia

### Đẩy mạnh ứng dụng online banking

- Tuyên truyền và gia tăng hiểu biết của người dân về kiến thức và tiện tích của ngân hàng online bao gồm các dịch vụ như tiết kiệm, bảo hiểm, tín dụng để tăng tài chính toàn diện cho người dân.

- Phổ cập ứng dụng ngân hàng online qua hợp tác, khuyến khích doanh nghiệp cũng như tiểu thương sử dụng các dịch vụ trực tuyến như trả lương qua ngân hàng, thanh toán online, mua sắm online.

- Đẩy mạnh giao dịch điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt qua Kho bạc nhà nước Hà Nam.

### Thí điểm, triển khai sử dụng mobile money

Phối hợp với cơ quan cấp bộ và cấp nhà nước, đồng hành với các doanh nghiệp tiên phong trong thí điểm mobile money trên địa bàn tỉnh

## Lĩnh vực GTVT và logistics

Các nhiệm vụ được nêu trong danh mục nhiệm vụ XHS7 Phụ lục III.

### Định hướng và khuyến khích phát triển giải pháp giao thông thông minh, logistics

- Hợp tác và khuyến khích các doanh nghiệp GTVT thông minh như Grab, Be tham gia mở rộng tại thị trường Hà Nam qua các ưu đãi, tài trợ phù hợp

- Hợp tác và khuyến khích các doanh nghiệp cung cấp giải pháp kho bãi, logistics thông minh tham gia mở rộng tại thị trường Hà Nam qua các ưu đãi, tài trợ phù hợp

- Tổ chức các hội thảo, hội đàm chia sẻ và thảo luận giữa khu vực công và tư trong định hướng phát triển và cung cấp giải pháp giao thông thông minh, xác định các giải pháp và ứng dụng phù hợp với địa bàn và xu hướng đổi mới trong tỉnh.

### Ứng dụng triển khai giao thông thông minh

- Phát triển hệ thống giao thông thông minh, tập trung vào các hệ thống giao thông đô thị, các đường cao tốc, quốc lộ. Chuyển đổi các hạ tầng logistics;

- Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận dạng phương tiện;

- Triển khai hệ thống giám sát hành trình thông minh;

- Thí điểm và ứng dụng các công nghệ giao thông mới như đèn giao thông thông minh, quản lý giao thông thông minh, điểm đổ xe thông minh;

- Phát triển các nền tảng đảm bảo trạng thái của chuỗi dịch vụ logistics được chuyển đổi số trong tất cả các công đoạn; Từng bước thiết lập đồng bộ nền tảng giao dịch số về logistics để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước;

- Phát triển các nền tảng kết nối giữa các chủ hàng, các nhà giao vận và khách hàng;

- Phát triển hệ thống giám sát an ninh, trật tự, kiểm soát giao thông trên địa bàn tỉnh và nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh.

### Ứng dụng triển khai Logistics

- Xây dựng và làm đầy đủ phiên bản số của hệ thống logistics diễn đạt trạng thái thực tất cả các công đoạn của chuỗi dịch vụ logistics;

- Xây dựng bản đồ GIS về logistics; nghiên cứu thành lập Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng CNTT vào hoạt động logistics (xã hội hóa); từng bước thiết lập đồng bộ nền tảng giao dịch số về logistics để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước.

## Lĩnh vực năng lượng

Các nhiệm vụ được nêu trong danh mục nhiệm vụ KTS10 Phụ lục III.

- Tối đa hóa và tự động hóa các mạng lưới cho việc cung ứng điện một cách hiệu quả;

- Kết nối các đồng hồ đo điện số để cải thiện tốc độ và sự chính xác của hóa đơn, xác định sự cố về mạng lưới nhanh hơn, hỗ trợ người dùng cách tiết kiệm năng lượng và phát hiện ra các tổn thất, mất mát điện năng.

- Chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng, trong đó ưu tiên tập trung cho ngành điện lực hướng đến tối đa hóa và tự động hóa các mạng lưới cho việc cung ứng điện một cách hiệu quả. Kết nối các đồng hồ đo điện số để cải thiện tốc độ và sự chính xác của hóa đơn, xác định sự cố về mạng lưới nhanh hơn, hỗ trợ người dùng cách tiết kiệm năng lượng và phát hiện ra các tổn thất, mất mát điện năng.

+ Trong một ĐTTM như mục tiêu đặt ra của tỉnh Hà Nam, những ngôi nhà thông minh không chỉ lắp đặt các cơ chế làm cho ngôi nhà trở nên thông minh mà một số thành phần của nó như cửa kính, mái,… đều có thể trở thành phương tiện sản xuất điện năng (điện mặt trời).

- Đô thị tuần hoàn là một mục tiêu mà tỉnh hướng tới. Đó là đô thị không rác thải, rác thải được tái chế và làm nguyên liệu sản xuất một số sản phẩm hữu ích khác trong đó có năng lượng tái tạo (nhiệt điện, biogas,…). Những cách làm mới này được hiện thực hóa nhờ công nghệ số. Ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực năng lượng không chỉ nhằm mục đích tiết kiệm năng lượng hay tạo ra điều kiện để sản xuất năng lượng một cách hiệu quả hơn mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Việc bố trí hợp lý các khu, cụm công nghiệp, các tuyến vận chuyển với các khu dân cư để việc đi lại thuận tiện nhất cũng là giải pháp tiệt kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

- Hiện đại hoá hệ thống cơ sở hạ tầng ngành điện, đi đôi với nâng cao năng suất lao động, chất lượng điện năng, chất lượng dịch vụ cung cấp điện, hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo vận hành hệ thống điện, cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy.

## Lĩnh vực TNMT

Các nhiệm vụ được nêu trong danh mục nhiệm vụ  XHS8 Phụ lục III.

### Kiểm soát quản lý tình hình hiện tại

- Phát triển mô hình kiểm soát ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

### Ứng dụng CNTT vào quản lý môi trường tương lai

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển Quản lý Chất thải Thông minh

- Sử dụng tài nguyên được phân bổ một cách hiệu quả nhất có thể bằng cách sử dụng Quản lý chất thải thông minh, loại bỏ việc thu gom rác không cần thiết và thay vào đó dựa vào việc thu gom theo yêu cầu)

- Xây dựng các ứng dụng quản lý hiệu quả lĩnh vực TNMT; Phân tích và dự báo môi trường theo thời gian thực để giám sát, kịp thời xử lý sự cố môi trường, cảnh báo sớm thiên tai.

- Triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ số để ứng phó với biến đổi khí hậu.

## Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, TMĐT

Sản xuất công nghiệp là một trong những thế mạnh của nền kinh tế tỉnh Hà Nam, cùng với xây dựng đóng góp hơn 60% tỉ trọng kinh tế.

Các nhiệm vụ được nêu trong danh mục nhiệm vụ KTS1, KTS9, KTS11 Phụ lục III

Chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại theo hướng chú trọng phát triển các trụ cột: phát triển và đẩy mạnh TMĐT, xây dựng chiến lược và cơ cấu tổ chức thông minh, xây dựng nhà máy thông minh, vận hành thông minh, tạo ra các sản phẩm thông minh, xây dựng dịch vụ về dữ liệu và phát triển kỹ năng số cho người lao động.

Các nhiệm vụ cần làm gồm:

### Xây dựng hệ thống hạ tầng và nền tảng TMĐT

- Xây dựng các hệ thống hạ tầng và dịch vụ nhằm hỗ trợ phát triển TMĐT;

- Duy trì hoạt động thường xuyên và nâng cấp Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Hà Nam;

- Duy trì và nâng cấp phần mềm xúc tiến bán hàng;

- Hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng website TMĐT có tích hợp đặt hàng trực tuyến để giới thiệu, quảng bá và tiệu thụ sản phẩm của tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các bộ giải pháp hoàn tất đơn hàng;

- Tập huấn nâng cao năng lực Quản lý nhà nước, thực thi pháp luật về TMĐT trên địa bàn tỉnh và tổ chức các khóa tập huấn cho doanh nghiệp về TMĐT;

- Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá, học tập kinh nghiệm phát triển TMĐT; xây dựng CSDL chuyên ngành về TMĐT; Xây dựng thị trường TMĐT lành mạnh có tính cạnh tranh và phát triển bền vững; Triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra các website bán hàng trên địa bàn tỉnh; Xây dựng và đưa vào vận hành CSDL về TMĐT trên địa bàn tỉnh.

### Tuyên truyền và phổ cập ứng dụng TMĐT

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và kỹ năng về TMĐT;

- Tổ chức hoạt động đối thoại giữa cơ quan QLNN với các doanh nghiệp TMĐT; Tổ chức vinh danh nhà sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng TMĐT uy tín;

- Khuyến khích, hỗ trợ đẩy mạnh ứng dụng TMĐT trong một số ngành sản xuất và dịch vụ chính, từ đó nhân rộng các mô hình thành công sang lĩnh vực khác; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia mô hình TMĐT nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về TMĐT.

### Truyền bá, phổ cập thông tin chuyển đổi số

- Phối hợp với các doanh nghiệp tư nhân tại khu công nghiệp để thông tin, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp.

- Tổ chức các hội thảo với chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và quốc tế để thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

### Đào tạo và phát triển nền tảng số trong sản xuất công nghiệp

- Tổ chức tập huấn  nâng cao kỹ năng số cho người lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các ưu đãi cho các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực sản xuất.

- Xây dưng cơ chế ưu đãi mới cho các khu công nghiệp liên quan đến việc nâng cấp cơ sở hạ tầng và đầu tư nền tảng số cho hoạt động sản xuất.

### Hỗ trợ doanh nghiệp

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, xây dựng nền tảng hạ tầng, ví dụ Wifi, 5G.

- Đẩy mạnh cập nhật, nâng cấp và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động đầu tư, xây dựng và quản lý khu

- Hỗ trợ lãnh đạo khu công nghệ trong quá trình tìm kiếm nhà đầu tư, tìm kiếm doanh nghiệp trên cả nước và thế giới

- Phát triển và hoàn thiện Khu theo mô hình Khu công nghệ cao, đảm bảo sức cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư so với các Cụm, khu công nghiệp trong nước và trong vùng

### Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư tại Khu Công nghiệp

- Có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp CNTT, doanh nghiệp công nghệ cao "đóng đô" tại các khu công nghiệp.

## Lĩnh vực xây dựng

Các nhiệm vụ được nêu trong danh mục nhiệm vụ KTS12 Phụ lục III.

### Xây dựng hệ thống CSDL chuyên ngành

- Xây dựng CSDL về nhà ở và thị trường bất động sản;

- Xây dựng CSDL về nguồn nguyên liệu dùng cho sản xuất vật liệu Xây dựng;

- Xây dựng CSDL về quy hoạch xây dựng, số hóa các đề án quy hoạch để quản lý và công khai trên cổng thông tin của tỉnh;

- Xây dựng CSDL về các dự án đã được thẩm định đã được nghiệm thu tại Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Xây dựng CSDL các tổ chức, cá nhân được cấp cứng chỉ năng lực hành nghề xây dựng theo quy định;

- Xây dựng CSDL, số hóa hồ sơ thanh tra các tổ chức, cá nhân, các dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng CSDL về quy hoạch Xây dựng;

- Xây dựng CSDL về thoát nước, cây xanh đô thị.

### Ứng dụng khoa học công nghệ cho việc chuyển đổi số

- Áp dụng khoa học kỹ thuật, các tiêu chuẩn tiêu chí phù hợp hướng tới triển khai xây dựng thông minh, góp phần vào việc xây dựng ĐTTM trên toàn tỉnh;

- Ứng dụng nền tảng GIS để xây dựng quy trình lập quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng;

- Ứng dụng nền tảng mô hình thông tin công trình (BIM) cho việc xây dựng quy trình nhận hồ sơ, thẩm định dự án xây dựng;

- Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, công chức ngành đáp ứng yêu cầu Chuyển đổi số;

- Lựa chọn 04 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng để chuyển đổi số (mỗi lĩnh vực chọn 02 doanh nghiệp).

## Lĩnh vực du lịch

Các nhiệm vụ được nêu trong danh mục nhiệm vụ KTS13 Phụ lục III

### Phát triển thông tin quảng bá du lịch tỉnh

- Phát triển ứng dụng di động dành cho khách du lịch Hà Nam (all in one) để hỗ trợ du khách;

- Sử dụng trang web du lịch chính thức để giúp du khách lên kế hoạch cho chuyến đi đến Hà Nam, và nhận thông tin về các doanh nghiệp du lịch đáng tin cậy;

- Cung cấp thông tin về các địa điểm du lịch trên trang web du lịch chính thức của Tỉnh;

- Chuẩn hóa nội dung số giới thiệu về điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch tiêu biểu của tỉnh Hà Nam và phát triển ứng dụng thuyết minh du lịch tự động qua thiết bị di động thông minh;

- Tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT trong ngành du lịch;

- 100% công tác quản lý liên quan đến du lịch (các cơ sở cung cấp dịch vụ cho du lịch, hướng dẫn viên, công ty khai thác du lịch...) được điện tử hóa, số hóa;

- Xây dựng và triển khai giải pháp du lịch qua hình ảnh đối với những di tích lịch sử quan trọng của tỉnh Hà Nam, qua đó cung cấp những thông tin chính thống đối với vấn đề văn hóa, lịch sử.

### Nâng cấp hệ thống dịch vụ phục vụ du lịch

- Cung cấp wifi miễn phí tại các địa điểm du lịch;

- Xây dựng thông tin tên đường, biển báo, di tích văn hóa lịch sử (ví dụ mã QR code,v.v);

- Hợp tác với các bên liên quan trong ngành để thu thập và chia sẻ dữ liệu thông qua CSDL dùng chung;

- Đẩy mạnh các dịch vụ thanh toán trực tuyến (qua ví, thẻ ngân hàng trực tuyến, QR Code...) ở tất cả các điểm đến du lịch;

- Xây dựng các ứng dụng giám sát, cảnh báo an toàn, hỗ trợ khách du lịch trong những trường hợp cần sự trợ giúp, trường hợp khẩn cấp;

- Ứng dụng thực tế ảo và thực tế tăng cường (AR/VR) trong lĩnh vực văn hóa;

- Số hóa các di sản văn hóa để phổ cập qua công nghệ số;

- Ứng dụng công nghệ số trong công tác tập luyện, tổ chức thi đấu thể thao.

## Lĩnh vực thông tin và truyền thông

- Chú trọng thu hút các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực CNTT, điện tử, viễn thông đầu tư vào tỉnh.

- Phát triển cơ sở hạ tầng và các nền tảng dữ liệu dùng chung phục vụ xây dựng chính quyền số của tỉnh. Trong đó, tập trung nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống thông tin, CSDL hiện có của tỉnh; triển khai LGSP, mạng truyền số liệu chuyên dùng; xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở tỉnh Hà Nam tạo nền tảng, căn bản và đột phá để thúc đẩy thực hiện thành công các nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh.

- Triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng CNTT.

## Chuyển đổi số trong các lĩnh vực khác

- Xây dựng, triển khai CSDL chuyên ngành các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

- Chủ động ứng dụng CNTT vào các hoạt động, nghiệp vụ hàng ngày.

- Chuẩn hóa DVC của ngành để tiến tới triển khai 100% DVC mức 4.

- Tổ chức thu thập, số hóa, chuẩn hóa cấu trúc và chuyển đổi các dữ liệu thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ.

- Xây dựng, triển khai các hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành Nội vụ.

- Số hóa thông tin, dữ liệu về cải cách hành chính: Báo cáo cải cách hành chính quý, 6 tháng, năm...

- Đào tạo nhân lực có nhận thức tốt, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số (Chuyển sang mục đào tạo nhân lực)

- Các hệ thống thông tin, CSDL của các ngành khi triển khai cần đảm bảo đồng bộ, tích hợp và liên thông với các hệ thống đã có sẵn.

## Đào tạo nhân lực cho chuyển đổi số

Chú trọng việc đào tạo, chuyển đổi nhân lực đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ và sản xuất của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Từ đây, việc đào tạo nhân lực cần hướng tới hai mục tiêu:

### Đào tạo lực lượng chuyên nghiệp về công nghệ số đáp ứng được các nhu cầu phát triển của tỉnh

- Đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ cán bộ, công chức và viên chức hiện có về kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số, có năng lực ứng dụng, dẫn dắt chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương.

- Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT đại học và sau đại học;

- Đào tạo và ứng dụng kỹ năng số trong giáo dục đối với cấp phổ thông;

### Đào tạo, phổ cập kỹ năng số cho người dân và người lao động để thích ứng với thay đổi của thời chuyển đổi số

Xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng chuyển đổi số theo hình thức trực tuyến và trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo cho người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ áp dụng.

# PHẦN VII

# KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương); ngân sách Trung ương bổ sung Chương trình mục tiêu CNTT (thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia); nguồn đầu tư của doanh nghiệp, khu vực tư nhân, cộng đồng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Các sở, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao ưu tiên nguồn lực để thực hiện các hoạt động chuyển đổi số.

2. Ưu tiên kinh phí từ ngân sách nhà nước để phục vụ các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi nhận thức, cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng số, phát triển nền tảng số, tạo lập niềm tin, bảo đảm an toàn an ninh mạng, hợp tác quốc tế, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số, chuyển đổi kỹ năng trong môi trường số và các nhiệm vụ, dự án thuộc Đề án này do cơ quan nhà nước chủ trì thực hiện.

3. Đối với các đơn vị có các nguồn kinh phí được để lại theo quy định (đang để ngoài cân đối ngân sách): Việc sử dụng kinh phí để thực hiện Đề án thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật chuyên ngành.

(Chi tiết tại Phụ lục III Danh sách nhiệm vụ, dự án triển khai đề án).

# PHẦN VIII

# TỔ CHỨC THỰC HIỆN

## Kiện toàn Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam

Hằng năm kiện toàn Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam. Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Đề án chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 thuộc phạm vi quản lý. Nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch, UBND tỉnh về chủ trương, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của tỉnh hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; đôn đốc, điều phối chung việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, hoạt động chuyển đổi số của tỉnh.

## Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

### Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

- Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của đề án và phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tìm phương án giải quyết, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền các nội dung và kết quả triển khai đề án chuyển đổi số.

- Giữ vai trò thẩm định các dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, CNTT; đảm bảo phù hợp với những nhiệm vụ trong Đề án đã được phê duyệt; tránh trùng lặp lãng phí.

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp cận tư vấn để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong các lĩnh vực chủ quản.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyển đổi số để đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

- Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết Đề án.

### Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định, bố trí nguồn kinh phí hằng năm (từ nguồn ngân sách tỉnh, vốn vay, viện trợ,…) để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh theo đề án được phê duyệt.

- Phối hợp với các tổ chức, đơn vị đẩy mạnh các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

- Tổ chức tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp về chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số

### Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch của UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, tăng cường tiềm lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

- Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

### Trách nhiệm của Sở Nội vụ

- Tổ chức phát động phong trào thi đua chuyển đổi số trong toàn tỉnh. Trên cơ sở đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ thẩm định các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyển đổi số để đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai đào tạo chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh.

### Trách nhiệm của Sở Công thương

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành theo Đề án. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng và TMĐT.

- Chủ trì, tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển TMĐT giai đoạn 2022 – 2025 được UBND tỉnh phê duyệt; triển khai kế hoạch phát triển TMĐT hàng năm;

- Chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản pháp luật trong quản lý hoạt động TMĐT, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển TMĐT; tăng cường pháp chế trong hoạt động TMĐT trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công thương tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý và chương trình chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về TMĐT; tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp về TMĐT theo các chủ đề chuyên sâu, phù hợp với địa phương và lĩnh vực kinh doanh.

### Trách nhiệm của Sở Tài chính

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí thường xuyên để triển khai các nhiệm vụ thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, phân cấp ngân sách hiện hành và khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

### Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số của cơ quan, chậm nhất sau 60 ngày kể từ khi ban hành Đề án, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Thực hiện xây dựng các dự án, chương trình, kế hoạch triển khai các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác trong việc thực hiện các dự án liên ngành, các dự án về nền tảng công nghệ dùng chung của toàn tỉnh, đảm bảo tính đồng bộ, kết nối và chia sẻ dữ liệu.

- Chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao trong đề án.

- Định kỳ hàng quý gửi báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tình hình triển khai đề án để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số cấp xã với các nội dung cụ thể sau:

+ Tái cấu trúc hạ tầng số: tái cấu trúc hạ tầng số (truyền dẫn internet, mạng, an toàn thông tin; đào tạo nâng cao trình độ sử dụng CNTT cho cán bộ, tăng cường đảm bảo an toàn thông tin, tái cấu trúc hạ tầng, cho chính quyền thông minh.

+ Lắp đặt POS, QR Code tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, tạo điều kiện cho người dân thanh toán phí, lệ phí các TTHC phát sinh.

+ Phát triển TMĐT: Kết nối sàn TMĐT; đưa sản phẩm nông sản, sản phẩm của làng nghề (nếu có) lên sàn. Sản phẩm OCOP của xã được giới thiệu, quảng bá trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Xã được gán và cập nhật địa chỉ bưu chính (gắn với bản đồ V-MAP).

+ Y tế thông minh: triển khai tư vấn, chăm sóc sức khoẻ từ xã cho người dân (Tele medicine). Khám chữa bệnh từ xa kết nối trạm y tế cấp xã với các bệnh viện lớn (Tele Health).

+ Xây dựng Chính quyền điện tử cấp xã: Thực hiện ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành, phục vụ đời sống kinh tế - xã hội. Triển khai các ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành như quản lý thông tin nhân khẩu, hộ gia đình trên địa bàn, quản lý các chính sách an sinh xã hội, xây dựng kênh trao đổi, tương tác trực tuyến giữa chính quyền xã và nhân dân, bản tin điện tử của UBND xã qua ứng dụng trên điện thoại thông minh.

+ Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân và cán bộ cấp xã về chính quyền điện tử, DVC trực tuyến và chuyển đổi số.

### Trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh

Tích cực tuyên truyền, vận động, tham gia, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai thực hiện các nội dung của Đề án.

### Trách nhiệm của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn, Liên minh Hợp Tác xã, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

- Cần xây dựng kế hoạch chuyển đổi số, chiến lược kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của Đề án Chuyển đổi số của tỉnh vừa bảo đảm mục tiêu kinh doanh của đơn vị vừa góp phần thiết thực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển CNTT nói riêng.

- Có trách nhiệm đóng góp nguồn lực tài chính để hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án phục vụ nhu cầu sử dụng của chính các doanh nghiệp, tổ chức và công dân của tỉnh cũng như phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Có trách nhiệm tham gia các lớp tập huấn do các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức có liên quan tới chuyển đổi số.

# PHẦN IX

# TÍNH KHẢ THI VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN

## Tính khả thi của đề án

Việc đánh giá tính khả thi của các dự án được nêu trong Đề án sẽ tuân thủ theo Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về việc quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, đề xuất việc xây dựng một công cụ có chức năng đánh giá tính khả thi của đề án trong tương lai, giúp thuận lợi hơn trong việc đánh giá tính khả thi của đề án.

- Tỉnh Hà Nam nói riêng và Việt Nam nói chung có khả năng kế thừa, phát huy các thành tựu, các bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế. Ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại trong các hoạt động quản lý, phát triển KTXH đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng trong nhiều năm trở lại đây.

- Sự quyết tâm chuyển đổi số toàn diện của toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Hiện nay, việc chuyển đổi số đang được Chính phủ đặc biệt quan tâm tạo điều kiện bởi vì chuyển đổi số thành công sẽ giúp thay đổi toàn diện, cơ bản công tác quản lý nhà nước và cách thức vận hành, hoạt động của doanh nghiệp, xã hội. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030 và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/06/2021 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Cùng với đó, Tỉnh ủy Hà Nam đã thông qua Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách TTHC, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021-2025.

- Kết quả triển khai CQĐT, thí điểm ĐTTM và phát triển công nghiệp ICT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; trong đó có một số hạng mục, tiêu chí quan trọng có kết quả tích cực, là tiền đề cho triển khai chuyển đổi số trong thời gian tới. Kết quả và kinh nghiệm triển khai ứng dụng CNTT, xây dựng CQĐT, ĐTTM có thể được kế thừa và tiếp tục phát huy; hầu hết các chỉ số đo lường (KPI) liên quan đến ứng dụng CNTT Chính quyền điện tử,... đều cơ bản đạt mức khả quan.

- Nguồn nhân lực toàn tỉnh (bao gồm nguồn nhân lực CNTT) trẻ, sáng tạo và thích ứng nhanh. Tỷ lệ thuê bao viễn thông, đặc biệt là sử dụng internet, điện thoại thông minh trong người dân, doanh nghiệp cao.

- Vị trí địa lý của Hà Nam giáp ranh thủ đô Hà Nội, có sự thuận lợi trong việc thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, qua đó có năng lực để phát triển các sản phẩm, dịch vụ số phục vụ khu vực công và khu vực tư nhân.

## Hiệu quả của đề án

### Hiệu quả quản lý nhà nước

Chuyển đổi số sử dụng dữ liệu và hệ thống công nghệ số nhằm thay đổi trải nghiệm người sử dụng với các DVC do Nhà nước cung cấp. Việc thay đổi hệ thống công nghệ cũng làm thay đổi nghiệp vụ, mô hình và phương thức hoạt động của bộ máy cơ quan nhà nước.

Chuyển đổi số cũng đang dần thay đổi nhận thức của những nhà lãnh đạo, những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, có khả năng quyết định hướng đi và sự thành công của cơ quan, đơn vị và tổ chức. Hiện nay, các địa phương đã đầu tư rất nhiều vào hệ thống hạ tầng CNTT nhằm phục vụ cho quá trình chuyển đổi số trước những lợi ích mà nó đem lại. Chính quyền địa phương đang ứng dụng chuyển đổi số vào công tác xây dựng Chính quyền số, Chính quyền điện tử. Đồng thời cũng đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng những thành tựu của chuyển đổi số vào quá trình vận hành kinh doanh doanh nghiệp.

Trước xu hướng đó, tỉnh Hà Nam cũng đang từng bước ứng dụng chuyển đổi số vào công tác quản lý và xây dựng chính quyền; khuyến khích các ngành/nghề, doanh nghiệp áp dụng chuyển đổi số trong tất cả lĩnh vực như: Chuyển đổi số doanh nghiệp, chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng, chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, trong công tác truyền thông,…

Tuy vậy, Chính quyền cũng cần phải cụ thể hóa quá trình chuyển đổi số của tỉnh cho phù hợp và nhất quán với định hướng phát triển kinh tế số - xã hội số. Trên cơ sở đó, xây dựng các giải pháp chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng doanh nghiệp,… đảm bảo quá trình chuyển đổi số phục vụ công nghiệp hóa và tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó các cơ quan nhà nước - doanh nghiệp - trường đại học giữ vai trò nòng cốt.

### Hiệu quả về mặt kinh tế

Có thể thấy rõ, chuyển đổi số mang rất nhiều lợi ích đối với doanh nghiệp, như:

- Thu hẹp khoảng cách giữa các doanh nghiệp: Khi ứng dụng chuyển đổi số, sự liên kết thông tin giữa các doanh nghiệp được kết nối với một nền tảng hệ thống công nghệ đồng nhất. Mỗi doanh nghiệp vẫn có các phần mềm riêng để phục vụ cho nghiệp vụ chuyên môn nhưng vẫn có thể giao tiếp với các doanh nghiệp khác thông qua hệ thống nền tảng. Điều này sẽ giúp cho các vấn đề phát sinh trong từng doanh nghiệp được giải quyết ngay khi xảy ra, giúp cho sự vận hành trong các doanh nghiệp không bị tắc nghẽn không rõ nguyên nhân, gây tác động xấu đến doanh nghiệp.

- Tăng sự minh bạch và hiệu quả trong hệ thống quản trị doanh nghiệp: Tham gia quá trình chuyển đổi số, CEO của doanh nghiệp sẽ có thể chủ động và dễ truy xuất báo cáo về các hoạt động của doanh nghiệp. Mọi hoạt động của doanh nghiệp, như: nhân viên ghi nhận doanh số, biến động nhân sự, khách hàng tìm hiểu sản phẩm sẽ được thể hiện trên các phần mềm quản trị doanh nghiệp, điều này sẽ giúp giảm sự chậm trễ, giúp CEO quản lý doanh nghiệp hiệu quả và minh bạch hơn so với trước đó.

- Tối ưu hóa năng suất nhân viên: Chuyển đổi số sẽ giúp doanh nghiệp khai thác được tối đa năng lực làm việc của nhân viên trong công ty. Bởi những công việc có giá trị gia tăng thấp, hệ thống có thể tự động thực hiện mà doanh nghiệp không cần tốn chi phí trả lương cho nhân viên, đồng thời cũng giúp nhân viên có thêm thời gian để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện các công việc quan trọng khác. Chuyển đổi số cũng giúp người quản lý dễ dàng đánh giá chất lượng công việc thông qua số liệu báo cáo nhận lại cuối ngày, cuối tuần, cuối tháng hoặc cuối quý.

- Nâng cao khả năng cạnh tranh: Nếu doanh nghiệp sở hữu nền tảng số hóa sẽ có thể triển khai và vận hành doanh nghiệp hiệu quả, chính xác và chất lượng. Bởi các giải pháp quản trị và vận hành số hóa sẽ tăng tính hiệu quả và chính xác trong các quyết định của doanh nghiệp. Đồng thời, chuyển đổi số cũng giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong việc tương tác nhanh chóng với khách hàng, chính sách chăm sóc và phục vụ khách hàng,…

### Hiệu quả về mặt xã hội

Đối với người dân, chuyển đổi số đang dần tác động vào trong cuộc sống để có thể trải nghiệm các DVC hay các dịch vụ được cung cấp từ các doanh nghiệp ngày càng thuận tiện, nhanh chóng. Các giao dịch như: thẻ ngân hàng, mua sắm trực tuyến,… hoàn toàn có thể thực hiện qua mạng mà không cần phải đến tận nơi thực hiện.

Dịch Covid-19 cũng giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, bởi trong thời gian cách ly xã hội, người tiêu dùng buộc phải hạn chế ra đường; mọi giao dịch, các cuộc họp và xử lý công việc đều được thực hiện qua máy tính. Điều này bắt buộc người tiêu dùng phải có máy tính và hệ thống truyền tải mạng dữ liệu ổn định mới đáp ứng được nhu cầu của công việc.

Xu hướng chuyển đổi số đã tạo ra rất nhiều dịch vụ có ích cho người dân cũng như tận dụng một cách hiệu quả nguồn lực nhàn rỗi của xã hội. Tuy nhiên, chuyển đổi số cũng tạo ra những mâu thuẫn, thay đổi cơ bản với mô hình kinh doanh truyền thống, bởi những thay đổi quan trọng trong chuỗi giá trị các ngành công nghiệp cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu buộc các doanh nghiệp và mô hình kinh doanh truyền thống phải có sự thay đổi mạnh mẽ để tồn tại và phát triển.

### Tác động của chuyển đổi số đến cuộc sống

Chuyển đổi số hiện đang tác động vào công việc và cuộc sống hàng ngày của mỗi người dân với sức mạnh vô cùng lớn. Nó tác động vào tất cả các ngành công nghiệp, thách thức tất cả các công ty thuộc mọi loại hình và quy mô. Chuyển đổi kỹ thuật số là chủ đề quan tâm chính của những năm gần đây, đặc biệt trong giai đoạn cuộc sống hiện nay, giai đoạn dịch bệnh Covid – 19 với 3 xu hướng chuyển đổi số sau:

- Xu hướng thứ nhất, chuyển đổi số trong các dịch vụ sinh hoạt. Cuộc sống của chúng ta được trang bị các hệ thống dịch vụ hỗ trợ thông minh, các hệ thống dịch vụ này hỗ trợ chúng ta thực hiện các công việc trong cuộc sống một cách hiệu quả và thông minh nhất. Điều đó giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức bằng cách giao các nhiệm vụ như phối hợp, nghiên cứu hoặc phân tích dữ liệu cho các dịch vụ sinh hoạt tương ứng.

- Xu hướng thứ 2, chuyển đổi số trong công nghệ truyền thông. Các công nghệ mới cho phép mọi người khắp nơi trên thế giới giao tiếp với nhau một cách dễ dàng và thuận tiện. Điều này giúp họ kết nối với nhau chặt chẽ hơn, đảm bảo cho giúp đỡ nhau trong công việc hiệu quả hơn. Một người bất kỳ có thể tham gia vào cuộc đối thoại, nhờ có internet mà các cỗ máy có thể giao tiếp với nhau, cỗ máy có thể giao tiếp với con người. Công nghệ 4.0 mang lại rất nhiều tiềm năng và cơ hội lớn cho mỗi người dân.

- Xu hướng thứ 3, chuyển đổi số trong lưu thông thị trường. Với việc chuyển đổi số sẽ tác động đến tất cả các ngành công nghiệp, các doanh nghiệp có nhu cầu lớn về đổi mới và thay đổi. Trong cuộc cạnh tranh toàn cầu này, chỉ những doanh nghiệp có thể thích nghi và chủ động, tích cực nhất mới có thể tồn tại và phát triển.

Tác động to lớn của chuyển đổi số ngày nay và trong tương lai sẽ thay đổi cuộc sống, cách làm việc của mỗi người; các công ty khởi nghiệp sáng tạo và các tập đoàn kinh tế, kỹ thuật lớn sẽ là người điều khiển và chiến thắng công cuộc chuyển đổi số của đất nước.

# PHẦN X

# KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động mạnh mẽ đến toàn cầu, buộc Chính quyền, tất cả các tổ chức, doanh nghiệp phải đối mặt với những thách thức lớn, đòi hỏi những sự thay đổi để phù hợp trước sự tiến bộ của công nghệ, khoa học kỹ thuật.

Chuyển đổi số là tất yếu và vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các lĩnh vực khác của xã hội như truyền thông đại chúng, y học, khoa học,…Chuyển đổi số là một quá trình dài với nhiều thách thức đặt ra buộc Chính quyền các cấp, doanh nghiệp và người dân phải thay đổi. Tuy nhiên, chuyển đổi số sẽ giúp Chính quyền ngày càng cải thiện chất lượng công việc của CBCC, viên chức, cải thiện DVC để phục vụ nhu cầu của người dân hiệu quả hơn. Chuyển đổi số cũng giúp doanh nghiệp tiết giảm được chi phí hoạt động bởi khả năng kết nối vô hạn của quá trình số hóa, không cần nguồn lực có sẵn. Do đó, cần nhanh chóng thực hiện chuyển đổi số để đáp ứng xu hướng hiện nay.

Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ tỉnh triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

# Phụ lục I: SƠ ĐỒ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH HÀ NAM

Sơ đồ chuyển đổi số tỉnh Hà Nam

Các thành phần của sơ đồ

Nhóm ứng dụng Chính quyền điện tử là gồm các ứng dụng phục vụ hoạt động của chính quyền điện tử như phần mềm quản lý văn bản điều hành, thử điện tử công vụ, phần mềm một cửa điện tử…

Nhóm ứng dụng ĐTTM gồm các Ứng dụng, dịch vụ ĐTTM sử dụng Hệ thống ĐTTM để thực hiện các hoạt động dịch vụ, công vụ đáp ứng nhu cầu của công dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức… thuộc các lĩnh vực như Y tế, giáo dục …

Nhóm ứng dụng triển khai theo ngành dọc là các thành phần ứng dụng được triển khai từ Trung ương đến địa phương. Các cơ quan đơn vị trên địa bàn chỉ khai thác, sử dụng;

Nhóm ứng dụng khác là các thành phần ứng dụng thuộc quản lý của các tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc nhà nước hoặc có vốn đầu tư nhà nước.

CSDL dùng chung là CSDL của tỉnh được xây dựng dùng chung cho các đơn vị trực thuộc tỉnh sử dụng; CSDL chuyên ngành là CSDL đặc thù của từng Sở, ban, ngành trong tỉnh xây dựng và quản lý, có thể chia sẻ với đơn vị khác thông qua LGSP; Phân hệ CSDL Quốc gia của tỉnh là hệ CSDL kế thừa từ hệ thống CSDL Quốc gia chứa các dữ liệu của tỉnh như dữ liệu công dân thuộc địa bàn tỉnh, dữ liệu BHXH…; CSDL khác là các CSDL thuộc quyền quản lý của các tổ chức, cá nhân trong tỉnh.

Các hệ thống, thiết bị của các thành phần hạ tầng số (Hạ tầng vận hành TTDL; Hạ tầng mạng; Cơ sở vật chất…), các nền tảng công nghệ (Nền LGSP; Nền tảng GIS;…), các trung tâm giám sát, điều hành (IOC/OC/SOC) được đầu tư và triển khai tập trung để cung cấp dịch vụ cho các đơn vị sử dụng

Các thiết bị hạ tầng IoT, thiết bị ngoại vi, thiết bị mạng có thể đầu tư mua sắm và triển khai tập trung hoặc kết hợp hài hòa giữa mua sắm tập trung và phân tán dựa trên nhu cầu và yêu cầu nghiệp vụ theo các lĩnh vực chuyên ngành.

# Phụ lục II

# PHÂN CÔNG THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU

| STT | Nhóm/Tên chỉ tiêu | Mục tiêu đến 2025 | Mục tiêu đến 2030 | Chủ trì theo dõi | Phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chính quyền số |  |  |  |  |
| 1 | Cung cấp DVC trực tuyến mức độ 4 | 100% DVC đủ điều kiện, được cung cấp trên nhiều phương tiện khác nhau |  | Sở Thông tin và Truyền thông | VP UBND tỉnh |
| 2 | DVC trực tuyến có phát sinh hồ sơ | 80% | 90% | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố |
| 3 | DVC trực tuyến có chức năng định danh, xác thực một lần | 100% | 100% | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố |
| 4 | Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC | 90% | 100% | VP UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố |
| 5 | Tỷ lệ CQNN tham gia cung cấp dữ liệu mở | 80% | 100% | VP UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố |
| 6 | Tỷ lệ văn bản được trao đổi qua môi trường mạng dưới dạng văn bản điện tử (trừ văn bản mật) | 100% | 100% | VP UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố |
| 7 | Tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng | Cấp tỉnh: 90% Cấp huyện: 80% Cấp xã: 60% | Cấp tỉnh: 100% Cấp huyện: 90% Cấp xã: 70% | VP UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố |
| 8 | Tỷ lệ cơ quan hành chính sử dụng hệ thống thông tin báo cáo | 100% | 100% | VP UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố |
| 9 | Tỷ lệ hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý | 50% | 70% | VP UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố |
| 10 | Số lượng đô thị đạt các tiêu chí cơ bản về ĐTTM | 1 (Thành phố Phủ Lý) | 2 (có thêm thị xã Duy Tiên) | VP UBND tỉnh | Sở Thông tin và Truyển thông Sở Xây dựng UBND thành phố Phủ Lý UBND thị xã Duy Tiên |
| 11 | Tỷ lệ CBCC được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số | 100% kỹ năng cơ bản 50% kỹ năng nâng cao |  | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố |
| II | Kinh tế số |  |  |  |  |
| 1 | Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh | 15-20% | 25-30% | Sở Kế hoạch đầu tư |  |
| 2 | Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực | Tối thiểu 10% | Tối thiểu 20% | Sở Kế hoạch đầu tư |  |
| 3 | Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội hàng năm | Tối thiểu 10,7% |  | Sở Kế hoạch đầu tư |  |
| III | Xã hội số |  |  |  |  |
| 1 | Độ bao phủ của hạ tầng mạng băng rộng cáp | 100% xã, phường, thị trấn; trên 80% hộ gia đình | 100% | Sở Thông tin và Truyền thông | UBND các huyện, thị xã, thành phố |
| 2 | Dịch vụ mạng di động, mạng Internet băng rộng cáp quang, điện thoại di động thông minh | Phổ cập mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh | Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G, dịch vụ mạng Internet băng thông rộng cáp quang | UBND các huyện, thị xã, thành phố |  |
| 3 | Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác | 80% | >95% | Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hà Nam |  |
| 4 | Tỷ lệ dân số có kỹ năng số cơ bản | 70% | >80% | Sở Thông tin và Truyền thông | UBND các huyện, thị xã, thành phố |
| 5 | Tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng DVC trực tuyến đạt | 50% | 70% | Sở Thông tin và Truyền thông | UBND các huyện, thị xã, thành phố |
| 6 | Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cố định | 80% | >90% | Sở Thông tin và Truyền thông | UBND các huyện, thị xã, thành phố |
| 7 | Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử | 90% | >95% | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố |

# Phụ lục III

# DANH SÁCH NHIỆM VỤ, DỰ ÁN TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN

Tổng kinh phí ước tính cho giai đoạn 2022 - 2030 là 840 tỷ đồng, trong đó 770 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, 70 tỷ từ nguồn vốn trung ương và xã hội hóa, được phân bổ cụ thể như sau:

| TT | Mã nhiệm vụ | Tên nhiệm vụ | Nội dung nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Lộ trình đề xuất | Kinh phí ước tính (triệu đồng) | Nguồn vốn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | NHÓM NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN SỐ (CQS) |  |  |  |  |  |  |
| I | CQS1 | Phát triển cơ sở hạ tầng và nền tảng dữ liệu dùng chung của tỉnh |  |  |  |  |  |  |
|  | CQS1.1 | Phát triển cơ sở hạ tầng cơ bản và hệ thống hiện có | - Nâng cấp Trung tâm dữ liệu của tỉnh, triển khai trung tâm dự phòng, sao lưu dữ liệu của tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | Văn phòng UBND tỉnh | 2022-2025 | 24.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh Hà Nam các phiên bản phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Hoàn thiện, nâng cấp Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh |  |  |  |  |  |
|  | CQS1.2 | Nâng cấp và hoàn thiện các nền tảng hiện có của tỉnh, đầu tư xây dựng các nền tảng mới | - Triển khai xây dựng và tích hợp Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Nam, Cổng dữ liệu mở tỉnh Hà Nam; triển khai Kho dữ liệu hồ sơ TTHC; triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh LGSP; mạng truyền số liệu chuyên dùng | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố | 2022-2030 | 30.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Triển khai các ứng dụng CQĐT (quản lý văn bản điều hành, chữ ký số …) tới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh |  |  | 2022-2025 |  |  |
|  |  |  | - Triển khai xây dựng nền tảng Dịch vụ số hóa dữ liệu |  |  | 2022-2025 | 10.000 |  |
|  |  |  | - Xây dựng Đề án ĐTTM; triển khai các nền tảng, dịch vụ ĐTTM (IOC, SOC) |  |  | 2022-2025 | 30.000 |  |
|  |  |  | - Triển khai xây dựng nền tảng hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh; hệ thống truyền thanh, truyền hình ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông |  |  | 2022-2025 | 40.000 |  |
|  |  |  | Triển khai các nền tảng số quốc gia ứng dụng tại tỉnh | Các Sở, ban, ngành |  | 2022-2030 | 30.000 | Ngân sách địa phương và ngân sách TW |
| II | CQS2 | Số hóa hệ thống DVC |  |  |  |  |  |  |
|  | CQS2.1 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống Cổng DVC và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh | - Xây dựng hệ thống giao lưu trực tuyến của tỉnh, hệ thống tiếp nhận đơn, thư, xử lý, phán ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; các kênh hỏi và đáp trên trang thông tin điện tử của tỉnh, Cổng DVC trực tuyến, kênh Zalo chính quyền điện tử của tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | Văn phòng UBND tỉnh | 2022-2025 | 20.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Xây dựng cơ chế khuyến khích để người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng DVC trực tuyến (bước đầu là xem xét giảm chi phí, và thời gian khi thực hiện các thủ tục trực tuyến) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Xây dựng hệ thống tự động báo cáo, phân tích kết quả giải quyết hồ sơ, DVC |  |  |  |  |  |
|  | CQS2.2 | Thí điểm triển khai triển khai các dịch vụ mới trên nền tảng và dữ liệu số | - Thí điểm triển khai triển khai các dịch vụ mới trên nền tảng và dữ liệu số | Các sở, ban, ngành | Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ | 2022-2030 | 5.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh | Sở Nội vụ |  | 2022-2025 | 15.000 |  |
| III | CQS3 | Xây dựng nền tảng chung làm CSDL phục vụ Chính quyền số |  |  |  |  |  |  |
|  | CQS3.1 | Xây dựng triển khai hệ thống CSDL quản lý nội bộ CQNN | - Triển khai Hệ thống Quản lý thanh tra khiếu nại tố cáo | Các cơ quan, đơn vị liên quan |  | 2022-2023 | 10.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Triển khai Hệ thống thông tin Quản lý và CSDL vi phạm hành chính |  |  |  |  |  |
|  | CQS3.2 | Xây dựng triển khai hệ thống CSDL chuyên ngành | - Triển khai CSDL Quản lý ngành lĩnh vực: Y tế, giáo dục, giao thông, tài nguyên… | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Sở Thông tin và Truyền thông | 2022-2030 | 30.000 | Ngân sách địa phương |
| IV | CQS4 | Khai thác sử dụng tài liệu công nghệ số vào hoạt động quản lý nhà nước |  |  |  |  |  |  |
|  | CQS4.1 | Khai thác sử dụng tài liệu công nghệ số trong quản lý nội bộ CQNN | - Triển khai số hóa hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức - Xây dựng, triển khai cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức viên chức kết nối các đơn vị, kết nối Bộ Nội vụ. Kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về dân cư | Sở Nội vụ | Sở, ban ngành liên quan | 2022-2025 | 8.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Mở rộng, nâng cấp Hệ thống phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ trong các CQNN | Văn phòng UBND tỉnh | Các cơ quan, đơn vị liên quan | 2022-2030 | 9.000 |  |
|  |  |  | - Xây dựng các chính sách, chiến lược phát triển và sử dụng dữ liệu số; trong đó ưu tiên sử dụng dữ liệu số thay thế hồ sơ, giấy tờ cũ trong hoạt động dịch vụ và quản lý công và sử dụng dữ liệu số trong chỉ đạo, điều hành trong tỉnh | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc thực hiện | 2022-2030 |  |  |
|  | CQS4.2 | Khai thác sử dụng tài liệu công nghệ số trong quản lý tổng thể tỉnh | - Xây dựng CSDL điện tử doanh nghiệp tỉnh, tích hợp thông tin thuế, bảo hiểm xã hội phục vụ Lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các cơ quan, đơn vị liên quan | 2022-2025 | 5.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Duy trì hệ thống phòng họp không giấy tờ; các hệ thống thông tin báo cáo | Văn phòng UBND tỉnh |  | Hàng năm |  |  |
| V | CQS5 | Số hóa hệ thống điều hành khối Đảng |  |  |  |  |  |  |
|  | CQS5.1 | Xây dựng các nền tảng điều hành của khối Đảng | - Xây dựng nền tảng dùng chung cho hệ thống quản lý khối Đảng và tích hợp với các thệ thống thông tin dùng chung | Văn phỏng Tỉnh ủy |  | 2022-2023 | 5.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Duy trì hệ thống thông tin điều hành của Tỉnh ủy |  |  |  |  |  |
|  | CQS5.2 | Số hóa và nâng cấp hệ thống hiện tại | - Số hóa toàn bộ tài liệu các cơ quan khối Đảng thuộc Tỉnh ủy và xây dựng hệ thống quản lý thông tin CSDL khối Đảng | Văn phòng Tỉnh ủy |  | 2023-2025 | 10.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Nâng cấp, tích hợp hệ thống báo cáo phục vụ chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy |  |  |  |  |  |
| VI | CQS6 | Xây dựng và nâng cấp hệ thống CNTT ở các CQNN |  |  |  |  |  |  |
|  | CQS6.1 | Thực hiện tuyên truyền về lợi ích của quá trình chuyển đổi số | - Tạo lập Chuyên mục chuyển đổi số trên đài phát thanh truyền hình tỉnh, cổng điện tử tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố | Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh | 2022 | 1.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Cập nhật CSDL hàng năm |  |  | Hàng năm |  |  |
|  | CQS6.2 | Đầu tư xây dựng hạ tầng nền tảng cho chuyển đổi số | - Nâng cấp, trang bị và duy trì hệ thống máy tính, thiết bị CNTT đầu cuối phục vụ ứng dụng CNTT và xây dựng chính quyền số trong nội bộ các cơ quan | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố |  | Hàng năm |  | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Duy trì phòng họp trực tuyến từ UBND cấp tỉnh tới UBND cấp huyện, cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh |  |  |  |  |
| VII | CQS7 | Nâng cấp hệ thống, cơ sở hạ tầng số quản lý TNMT |  |  |  |  |  |  |
|  | CQS7.1 | Quản lý, sử dụng thông tin, dữ liệu TNMT | - Công khai minh bạch thông tin về TNMT thuộc Sở quản lý theo quy định của Pháp Luật | Sở Tài nguyên và Môi trường |  | 2022-2030 | 20.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Xây dựng, cập nhật Hệ thống Kho tư liệu TNMT dạng số phục vụ quản lý, khai thác, sử dụng và chia sẻ thông tin dữ liệu TNMT của tỉnh |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Chỉnh lý, số hóa dữ liệu TNMT |  |  |  |  |  |
|  | CQS7.2 | Nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý TNMT | - Tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin TNMT của tỉnh | Sở Tài nguyên và Môi trường |  | 2022-2025 | 1.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Nâng cấp hoàn thiện hệ thống thông tin đối với hệ thống thông tin môi trường, nước, khoáng sản |  |  | 2023-2025 | 5.000 |  |
|  |  |  | - Xây dựng hệ thống quản lý khối lượng thu gom, bốc xúc, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt |  |  | 2022-2023 | 4.000 |  |
|  |  |  | - Xây dựng hệ thống thu nhận, xử lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục |  |  | 2023-2024 | 7.000 |  |
|  |  |  | - Xây dựng, hoàn thiện, bổ sung CSDL chuyên ngành, bao gồm: nền địa lý, thanh tra, thư viện điện tử (bao gồm xây dựng phần mềm và chuyển đổi dữ liệu), CSDL đã xây dựng về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, môi trường, khoáng sản... |  |  | 2025-2028 | 7.000 |  |
|  |  |  | - Xây dựng mới Hệ thống thông tin đo đạc và bản đồ số và tích hợp CSDL nền thông tin địa lý |  |  | 2022-2024 | 29.500 |  |
|  |  |  | - Xây dựng Hệ thống thông tin môi trường, cơ sở dữ liệu về nguồn thải Môi trường |  |  | 2023-2025 | 10.000 |  |
| VIII | CQS8 | Xây dựng cơ chế và triển khai kế hoạch an toàn, an ninh mạng trong QLNN |  |  |  |  |  |  |
|  | CQS8.1 | Xây dựng quy chế, chính sách an toàn an ninh mạng | - Tham mưu, và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật Quyết định của UBND tỉnh về cơ chế khai thác, sử dụng dữ liệu trên CSDL của Tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | Các cơ quan, đơn vị liên quan | 2022 | 5.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Ban hành danh mục các CSDL do tỉnh quản lý |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ phụ trách quản lý, kết nối, và chia sẻ dữ liệu của tỉnh |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Kiện toàn lực lượng thực hiện giám sát, bảo vệ cho các hệ thống thông tin của tỉnh |  |  |  |  |  |
|  | CQS8.2 | Thực hiện đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng an toàn an ninh mạng | - Triển khai các lớp tập huấn liên quan đến an toàn, an ninh mạng: Cho các nhóm đối tượng, trước tiên tập trung vào người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, giám đốc điều hành các doanh nghiệp | Sở Thông tin và Truyền thông | Các cơ quan, đơn vị liên quan | 2022-2023 | 5.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng số cho người lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất |  |  |  |  |  |
|  | CQS8.3 | Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nền tảng bảo đảm an toàn an ninh mạng | - Rà soát, bổ sung, mua sắm trang thiết bị máy tính, phần mềm chống virus an toàn, có tính năng bảo mật | Sở Thông tin và Truyền thông | Các cơ quan, đơn vị liên quan | 2022-2025 | 10.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Triển khai Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Xây dựng và triển khai dự án công tác an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thống tin theo NĐ85/2016/NĐ-CP và các quy định hiện hành |  |  |  |  |  |
| IX | CQS9 | Đổi mới và kiến tạo cơ cấu, quản trị phù hợp với quá trình chuyển đổi số |  |  |  |  |  |  |
|  | CQS9.1 | Kiện toàn Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số | Kiện toàn Ban chỉ đạo về chuyển đổi số và xác định rõ các thành viên có nhiệm vụ tham gia và thực hiện các hành động đặt ra | Sở Thông tin và Truyền thông | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Hàng năm |  |  |
|  | CQS9.2 | Bổ sung, thay đổi cơ chế chính sách phù hợp với môi trường số | Rà soát sửa đổi hoặc đề xuất Trung ương sửa đổi cơ chế để áp dụng công nghệ số, dữ liệu số trong chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế- xã hội; cấu trúc lại quy trình hoạt động và cung cấp DVC | - Các sở, ban, ngành; - UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn | Các cơ quan, đơn vị liên quan | 2022-2025 |  |  |
|  |  |  | Rà soát ban hành quy trình, thủ tục thống nhất, đồng bộ về tiếp nhận, xử lý ban hành văn bản trong toàn hệ thống trong cơ quan Đảng. Ban hành các TTHC Đảng, bao gồm cả liên thông nhằm nâng cao hiệu quả xử lý và giúp các tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng tra cứu, thực hiện đảm bảo về mặt thủ tục. | Văn phòng Tỉnh ủy | Các cơ quan, đơn vị liên quan | 2022-2025 |  |  |
|  |  |  | Rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các kiến trúc, quy chế, quy định về xây dựng, phát triển, quản lý, vận hành, khai thác các hệ thống thông tin phục vụ Chính quyền số phù hợp với định hướng Chiến lược quốc gia | - Các sở, ban, ngành; - UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn | Sở Thông tin và Truyền thông | Hàng năm |  |  |
|  |  |  | Rà soát các TTHC công, TTHC ngoài một cửa, thủ tục sự nghiệp công, quy trình nghiệp vụ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước theo hướng đơn giản hoá hoặc thay đổi phù hợp để có thể ứng dụng hiệu quả công nghệ số. Rà soát loại bỏ một số thành phần hồ sơ, TTHC, quy trình nghiệp vụ khi ứng dụng công nghệ số, dữ liệu số. | - Các sở, ban, ngành; - UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn | Văn phòng UBND tỉnh | Hàng năm |  |  |
|  |  |  | Xây dựng các chính sách, chiến lược phát triển và sử dụng dữ liệu số; trong đó ưu tiên sử dụng dữ liệu số thay thế thành phần hồ sơ, giấy tờ phải nộp trong cung cấp DVC và sử dụng dữ liệu số trong chỉ đạo, điều hành để phát triển kinh tế- xã hội. Xây dựng, ban hành Quy chế kết nối, quản lý và chia sẻ dữ liệu số trên địa bàn tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | - Các sở, ban, ngành; - UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn | 2022-2025 |  |  |
|  |  |  | Xây dựng các chính sách, quy định cụ thể về thuế, phí (như phí sử dụng dịch vụ khi thanh toán trực tuyến phí, lệ phí TTHC, phí đỗ xe ô tô lòng đường, hè phố,...) để khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng, cung cấp các dịch vụ số. | Sở Tài chính | - Các sở, ban, ngành; - UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn | 2022-2025 |  |  |
| X | CQS10 | Triển khai thí điểm ứng dụng, dịch vụ chuyển đổi số |  |  |  |  |  |  |
|  | CQS10.1 | Triển khai và đánh giá thí điểm chuyển đổi số quy mô nhỏ | - Triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số làm cơ sở, tiền đề nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh - Xác định bài học kinh nghiệm lấy làm cơ sở tiền đề nhân rộng mô hình triển khai trên các khu vực khác và ở quy mô lớn hơn | UBND thành phố Phủ Lý | Sở Thông tin và Truyền thông | 2022 | 5.000 | Ngân sách địa phương |
|  | CQS10.2 | Thí điểm quy mô lớn | - Lựa chọn hai huyện/thành phố để triển khai thí điểm các ứng dụng, dịch vụ chuyển đổi số, từ đó phát triển nhân rộng trong địa bàn tỉnh Hà Nam (thành phố Phủ Lý, Thị xã Duy Tiên) | UBND thành phố Phủ Lý/ Thị xã Duy Tiên |  | 2023-2030 | 30.000 | Ngân sách địa phương |
| B |  | Nhóm nhiệm vụ phát triển kinh tế số |  |  |  |  |  |  |
| I | KTS1 | Xây dựng và đẩy mạnh môi trường TMĐT trên địa bàn tỉnh |  |  |  |  |  |  |
|  | KTS1.1 | Tuyên truyền và phổ cập ứng dụng TMĐT | - Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và kỹ năng về TMĐT | Sở Công thương | UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp, HTX đóng trên địa bàn tỉnh, Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh | 2022-2025 | 1.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Tổ chức hoạt động đối thoại giữa cơ quan QLNN với các doanh nghiệp TMĐT; Tổ chức vinh danh nhà sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng TMĐT uy tín |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Khuyến khích, hỗ trợ đẩy mạnh ứng dụng TMĐT trong một số ngành sản xuất và dịch vụ chính, từ đó nhân rộng các mô hình thành công sang lĩnh vực khác; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia mô hình TMĐT nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về TMĐT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Đào tạo nguồn nhân lực về TMĐT trên địa bàn tỉnh Hà Nam |  |  | 2022 |  |  |
|  | KTS1.2 | Xây dựng hệ thống hạ tầng và nền tảng TMĐT | - Xây dựng các hệ thống hạ tầng và dịch vụ nhằm hỗ trợ phát triển TMĐT | Sở Công thương | UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh | 2022-2030 | 10.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Duy trì hoạt động thường xuyên và nâng cấp Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Hà Nam |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Duy trì và nâng cấp phần mềm xúc tiến bán hàng |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng website TMĐT có tích hợp đặt hàng trực tuyến để giới thiệu, quảng bá và tiệu thụ sản phẩm của tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các bộ giải pháp hoàn tất đơn hàng |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Tập huấn nâng cao năng lực Quản lý nhà nước, thực thi pháp luật về TMĐT trên địa bàn tỉnh và tổ chức các khóa tập huấn cho doanh nghiệp về TMĐT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá, học tập kinh nghiệm phát triển TMĐT; xây dựng CSDL chuyên ngành về TMĐT; Xây dựng thị trường TMĐT lành mạnh có tính cạnh tranh và phát triển bền vững; Triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra các website bán hàng trên địa bàn tỉnh; Xây dựng và đưa vào vận hành CSDL về TMĐT trên địa bàn tỉnh |  |  |  |  |  |
| II | KTS2 | Xây dựng phổ cập thanh toán điện tử |  |  |  |  |  |  |
|  | KTS2.1 | Xây dựng kế hoạch thúc đẩy thanh toán điện tử | Tổ chức hội thảo, tham mưu về xây dựng triển khai thanh toán điện tử với các đơn vị lên quan cả khu vực công và tư | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | Doanh nghiệp đóng trên địa bàn | 2023 | 2.000 | Nguồn vốn từ Bộ ngành TW |
|  | KTS2.2 | Hoạt động triển khai đẩy mạnh thanh toán điện tử | - Thúc đẩy phát triển không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh thông qua tuyên truyền, xây dựng tài liệu thông tin cho công động | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | Doanh nghiệp đóng trên địa bàn, Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh | 2022-2025 | 5.000 | Nguồn vốn từ Bộ ngành TW |
|  |  |  | - Xây dựng các chương trình khuyến khích ứng dụng trong xã hội, ưu đãi ngắn-trung hạn cho các doanh nghiệp đẩy mạnh thanh toán điện tử trên địa bàn tỉnh |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Đưa dịch vụ tài chính- ngân hàng đến gần hơn những đối tượng vùng sâu, vùng xa chưa có khả năng tiếp cận hoặc chưa được ngân hàng phục vụ dựa vào sự đổi mới sáng tạo của công nghệ như thanh toán di động. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Các ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ ngân hàng số theo hướng phát triển đa dạng các kênh phân phối, đổi mới, sáng tạo, tự động hóa quy trình |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Thúc đẩy hợp tác với các công ty công nghệ tài chính (fintech) và trung gian thanh toán trong việc xây dựng hệ sinh thái hệ thống dịch vụ tài chính ngân hàng thúc đẩy phổ cập tài chính Quốc gia |  |  |  |  |  |
| III | KTS3 | Phát triển, phổ cập CNTT, số hóa cho doanh nghiệp |  |  |  |  |  |  |
|  | KTS3.1 | Hỗ trợ về kiến thức và quy trình | - Nâng cao năng lực cho Doanh nghiệp khởi nghiệp: Tư vấn xây dựng chiến lượt truyền thông số cho doanh nghiệp khởi nghiệp. (Tư vấn lộ trình, hướng dẫn SME hoạt động trực tuyến và tiêu chuẩn hóa sản phẩm). | Doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện | Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ban, ngành liên quan | 2022-2030 | 10.000 | Nguồn vốn đầu tư của Doanh nghiệp |
|  |  |  | - Số hóa, tạo lập CSDL mở rộng cho cộng đồng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Nam. (Vấn đề về vốn, hạ tầng, pháp lý, giáo dục, nguồn nhân lực; tương tác của người dân, doanh nghiệp hiện hữu về những khó khăn, vấn đề gặp phải và cần giải quyết trong cuộc sống, những đặt hàng giải quyết vấn đề). |  |  |  |  |  |
|  | KTS3.2 | Xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy cho doanh nghiệp | - Xây dựng cơ chế, chính sách để thúc đẩy hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp trên nền tảng số | Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi đôn đốc việc thực hiện | Doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện | 2022-2030 |  |  |
| IV | KTS4 | Thúc đẩy sử dụng giải pháp số cho các doanh nghiệp trong tỉnh, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) |  |  |  |  |  |  |
|  | KTS4.1 | Cung cấp, hỗ trợ giải pháp số cho doanh nghiệp | - Cung cấp, hỗ trợ các giải pháp truyền thông, quảng bá và PR cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh | Các sở, ban, ngành thực hiện hỗ trợ theo chức năng nhiệm vụ |  | Hàng năm |  | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Nghiên cứu, xây dựng các khu thử nghiệm dành cho doanh nghiệp công nghệ số theo mô hình tiên tiến của thế giới |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung nghiên cứu, phát triển công nghệ nền tảng và công nghệ ứng dụng |  |  |  |  |  |
|  | KTS4.2 | Khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp kiến tạo và sử dụng giải pháp số | - Tham mưu, thực hiện các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn tỉnh phát triển các ứng dụng, giải pháp CNTT | Các sở, ban, ngành thực hiện hỗ trợ theo chức năng nhiệm vụ |  | Hàng năm |  |  |
|  |  |  | - Tuyên truyền đẩy mạnh phong trào sáng tạo, phát triển giải pháp số trong cộng đồng doanh nghiệp qua các thông tin, quảng bá về các sản phẩm thành công |  | Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh |  |  |  |
|  |  |  | - Tham mưu, thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc chuyển đổi số, ví dụ ưu đãi thuế đưa sản phẩm lên nền tảng TMDT của tỉnh, cơ chế hướng dẫn, dồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi v.v |  |  |  |  |  |
| V | KTS5 | Hỗ trợ phát triển bưu chính viễn thông |  |  |  |  |  |  |
|  | KTS5.1 | Triển khai chính sách, cơ chế hỗ trợ phát triển viễn thông | - Triển khai chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng mạng 5G, phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông | Sở Thông tin và Truyền thông |  | 2022-2025 |  |  |
|  |  |  | - Triển khai chương trình phổ cập điện thoại thông minh, cung cấp dịch vụ viễn thông công ích |  |  |  |  |  |
|  | KTS5.3 | Triển khai ứng dụng mã bưu chính Vpostcode trên địa bàn tỉnh | - Xây dựng định hướng triển khai thí điểm và sử dụng mã bưu chính Vpostcode trên toàn tỉnh với Tổng công ty Bưu điên Việt Nam | Bưu điện tỉnh |  | 2022-2025 | 5.000 | Nguồn vốn từ Bộ ngành TW |
|  |  |  | - Định hướng kế hoạch ưng dụng nền tảng Vpostcode hoàn chỉnh vào các giải pháp, công nghệ số như TMĐT, logistics v.v. |  |  |  |  |  |
| VI | KTS6 | Đẩy mạnh phát triển sử dụng công cụ tài chính số |  |  |  |  |  |  |
|  | KTS6.1 | Đẩy mạnh ứng dụng online banking | - Tuyên truyền và gia tăng hiểu biết của người dân về kiến thức và tiện tích của ngân hàng online bao gồm các dịch vụ như tiết kiệm, bảo hiểm, tín dụng để tăng tài chính toàn diện cho người dân | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh | 2025-2030 | 3.000 | Nguồn vốn từ Bộ ngành TW |
|  |  |  | - Phổ cập ứng dụng ngân hàng online qua hợp tác, khuyến khích doanh nghiệp cũng như tiểu thương sử dụng các dịch vụ trực tuyến như trả lương qua ngân hàng, chi tiêu online, mua sắm online |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Đẩy mạnh giao dịch điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt qua Kho bạc nhà nước Hà Nam | Kho bạc nhà nước chi nhánh tỉnh |  | 2022-2025 |  |  |
|  | KTS6.2 | Thí điểm, triển khai sử dụng mobile money | - Phối hợp với cơ quan cấp bộ và cấp nhà nước, đồng hành với các doanh nghiệp tiên phong trong thí điểm mobile money trên địa bàn tỉnh | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh |  | 2025-2030 | 5.000 | Nguồn vốn từ Bộ ngành TW |
| VII | KTS7 | Khuyến khích đổi mới mô hình kinh doanh trong nền kinh tế |  |  |  |  |  |  |
|  | KTS7.1 | Tuyên truyền và cập nhật xu hướng mô hình kinh doanh số mới | - Giới thiệu và tuyên truyền cho doanh nghiệp và cộng đồng về các mô hình kinh doanh và xu hướng phát triển mới cho chuyển đổi số như nền tảng giao hàng logistics, nền tàng đặt hàng trực tuyến, trung tâm hỗ trợ v.v. | Sở Công Thương | Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh | 2022-2030 | 1.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Tổ chức hội thảo hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình kinh doanh và xu hướng phát triển mới trong môi trường số |  |  |  |  |  |
|  | KTS7.2 | Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình kinh doanh | - Đưa ra các khuyến khích trong phạm vi tỉnh cho các doanh nghiệp để đổi mới mô hình kinh doanh bao gồm các ưu đãi ngắn hạn, trung hạn hoặc các yêu cầu về năng lực mới trong các gói thầu đưa ra | Sở Công Thương |  | 2022-2030 |  |  |
|  |  |  | - Đề ra các chinh sách hỗ trợ, thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh |  |  |  |  |  |
| VIII | KTS8 | Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp |  |  |  |  |  |  |
|  | KTS8.1 | Số hóa dữ liệu ngành | - Xây dựng CSDL nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp trên môi trường mạng, đảm bảo an ninh và an toàn dữ liệu. | Sở Nông nghiệp và PTNT |  | 2022-2025 | 10.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Xây dựng CSDL về thông tin nông nghiệp từ các nguồn dữ liệu: trồng trọt, chăn nuôi), kết hợp dữ liệu khí tượng - thủy văn, tình hình dịch bệnh và dữ liệu bản đồ nền |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Sử dụng phần mềm trong công tác quảng bá, giới thiệu, quản lý, buôn bán sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Hà Nam |  |  |  |  |  |
|  | KTS8.2 | Ứng dụng CNTT vào quản lý, phát triển ngành | - Triển khai ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS hỗ trợ quản lý, giám sát và cảnh báo dịch bệnh | Sở Nông nghiệp và PTNT | UBND các huyện, thị xã, thành phố | 2022-2025 | 30.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Đưa vào sử dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao quy trình theo hướng hữu cơ, GAP…thông qua các phần mềm hỗ trợ trồng trọt, nông lịch, hệ thống tưới tự động |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Tiếp tục quy hoạch, thu hút đầu tư xây dựng các vùng chuyên canh, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản theo phương thức nuôi thâm canh, bán thâm canh ứng dụng công nghệ cao. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Sử dụng phần mềm trong công tác quảng bá, giới thiệu, quản lý, buôn bán sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Hà Nam. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Triển khai các ứng dụng, cảm biến cung cấp thông tin về môi trường, thời tiết, chất lượng đất đai, nguồn nước để người dân chủ động các giải pháp nâng cao chất lượng sản xuất, nuôi trồng, hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua các nền tảng số. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Phát triển các nền tảng số, nền tảng TMĐT, nền tảng truy xuất nguồn gốc… cho nông nghiệp, nông thôn và người nông dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để tự động hóa quy trình sản xuất kinh doanh, quản lý, giám sát chuỗi cung ứng sản phẩm. |  |  |  |  |  |
| IX | KTS9 | Chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp |  |  |  |  |  |  |
|  | KTS9.1 | Truyền bá, phổ cập thông tin chuyển đổi số | - Phối hợp với các doanh nghiệp tư nhân tại khu công nghiệp để thông tin, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp | Sở Công thương | Doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh | 2022-2030 | 5.000 | Nguồn vốn đầu tư của Doanh nghiệp |
|  |  |  | - Tổ chức các hội thảo với chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và quốc tế để thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp |  |  |  |  |  |
|  | KTS9.2 | Đào tạo và phát triển nền tảng số trong sản xuất công nghiệp | - Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng số cho người lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất | Sở Công thương | Doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh | 2023-2030 | 5.000 | Nguồn vốn đầu tư của Doanh nghiệp |
|  |  |  | - Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các ưu đãi cho các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực sản xuất |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Xây dưng cơ chế ưu đãi mới cho các khu công nghiệp liên quan đến việc nâng cấp cơ sở hạ tầng và đầu tư nền tảng số cho hoạt động sản xuất |  |  |  |  |  |
| X | KTS10 | Chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng |  |  |  |  |  |  |
|  | KTS10.1 | Tiết kiệm năng lượng trong ĐTTM | - Tối đa hóa và tự động hóa các mạng lưới cho việc cung ứng điện một cách hiệu quả; | Sở Công Thương |  | 2023-2030 | 10.000 | Nguồn vốn từ Bộ ngành TW |
|  |  |  | - Kết nối các đồng hồ đo điện số để cải thiện tốc độ và sự chính xác của hóa đơn, xác định sự cố về mạng lưới nhanh hơn, hỗ trợ người dùng cách tiết kiệm năng lượng và phát hiện ra các tổn thất, mất mát điện năng. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Hiện đại hoá hệ thống cơ sở hạ tầng ngành điện, đi đôi với nâng cao năng suất lao động, chất lượng điện năng, chất lượng dịch vụ cung cấp điện |  |  |  |  |  |
| XI | KTS11 | Phát triển khu công nghiệp |  |  |  |  |  |  |
|  | KTS11.1 | Hỗ trợ doanh nghiệp | - Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, xây dựng nền tảng hạ tầng, ví dụ Wifi, 5G, v.v | Ban quản lý các Khu công nghiệp | Doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh | 2022-2030 | 10.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Đẩy mạnh cập nhật, nâng cấp và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động đầu tư, xây dựng và quản lý khu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Hỗ trợ lãnh đạo khu công nghệ trong quá trình tìm kiếm nhà đầu tư, tìm kiếm doanh nghiệp trên cả nước và thế giới |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Phát triển và hoàn thiện Khu theo mô hình Khu công nghệ cao, đảm bảo sức cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư so với các Cụm, khu công nghiệp trong nước và trong vùng |  |  |  |  |  |
|  | KTS11.2 | Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư tại Khu Công nghiệp | - Có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp CNTT, doanh nghiệp công nghệ cao "đóng đô" tại các khu công nghiệp | Ban quản lý các Khu công nghiệp |  | 2023-2030 | 10.000 | Ngân sách địa phương |
| XII | KTS12 | Chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng |  |  |  |  |  |  |
|  | KTS12.1 | Xây dựng hệ thống CSDL chuyên ngành | - Xây dựng CSDL về nhà ở và thị trường bất động sản | Sở Xây dựng | UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố, thị xã | 2022-2030 | 15.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Xây dựng CSDL về nguồn nguyên liệu dùng cho sản xuất vật liệu Xây dựng |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Xây dựng CSDL về quy hoạch xây dựng, số hóa các đề án quy hoạch để quản lý và công khai trên cổng thông tin của tỉnh |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Xây dựng CSDL về các dự án đã được thẩm định đã được nghiệm thu tại Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố, thị xã |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Xây dựng CSDL các tổ chức, cá nhân được cấp cứng chỉ năng lực hành nghề xây dựng theo quy định |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Xây dựng CSDL, số hóa hồ sơ thanh tra các tổ chức, cá nhân, các dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Xây dựng CSDL về quy hoạch Xây dựng |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Xây dựng CSDL về thoát nước, cây xanh đô thị | UBND thành phố Phủ Lý, UBND thị xã Duy Tiên |  | 2022-2025 |  |  |
|  | KTS12.2 | Ứng dụng khoa học công nghệ cho việc chuyển đổi số | - Áp dụng khoa học kỹ thuật, các tiêu chuẩn tiêu chí phù hợp hướng tới triển khai xây dựng thông minh, góp phần vào việc xây dựng ĐTTM trên toàn tỉnh | Sở Xây dựng | UBND tỉnh | 2022-2030 | 10.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Ứng dụng nền tảng GIS để xây dựng quy trình lập quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ứng dụng nền tảng mô hình thông tin công trình (BIM) cho việc xây dựng quy trình nhận hồ sơ, thẩm định dự án xây dựng. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, công chức ngành đáp ứng yêu cầu Chuyển đổi số |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Lựa chọn 04 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng để chuyển đổi số (mỗi lĩnh vực chọn 02 doanh nghiệp) |  |  |  |  |  |
|  | KTS13 | Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch |  |  |  |  |  |  |
|  | KTS13.1 | Phát triển thông tin quảng bá du lịch tỉnh | - Phát triển ứng dụng di động dành cho khách du lịch Hà Nam (all in one) để hỗ trợ du khách | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch |  | 2022-2030 | 5.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Sử dụng trang web du lịch chính thức để giúp du khách lên kế hoạch cho chuyến đi đến Hà Nam, và nhận thông tin về các doanh nghiệp du lịch đáng tin cậy |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Cung cấp thông tin về các địa điểm du lịch trên trang web du lịch chính thức của Tỉnh |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Chuẩn hóa nội dung số giới thiệu về điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch tiêu biểu của tỉnh Hà Nam và phát triển ứng dụng thuyết minh du lịch tự động qua thiết bị di động thông minh |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT trong ngành du lịch. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 100% công tác quản lý liên quan đến du lịch (các cơ sở cung cấp dịch vụ cho du lịch, hướng dẫn viên, công ty khai thác du lịch...) được điện tử hóa, số hóa. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Xây dựng và triển khai giải pháp du lịch qua hình ảnh đối với những di tích lịch sử quan trọng của tỉnh Hà Nam, qua đó cung cấp những thông tin chính thống đối với vấn đề văn hóa, lịch sử. |  |  |  |  |  |
|  | KTS13.2 | Nâng cấp hệ thống dịch vụ phục vụ du lịch | - Cung cấp wifi miễn phí tại các địa điểm du lịch | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  | 2022-2030 | 10.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Xây dựng thông tin tên đường, biển báo, di tích văn hóa lịch sử (ví dụ mã QR code,v.v) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Hợp tác với các bên liên quan trong ngành để thu thập và chia sẻ dữ liệu thông qua CSDL dùng chung |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Đẩy mạnh các dịch vụ thanh toán trực tuyến (qua ví, thẻ ngân hàng trực tuyến, QR Code...) ở tất cả các điểm đến du lịch. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Xây dựng các ứng dụng giám sát, cảnh báo an toàn, hỗ trợ khách du lịch trong những trường hợp cần sự trợ giúp, trường hợp khẩn cấp. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ứng dụng thực tế ảo và thực tế tăng cường (AR/VR) trong lĩnh vực văn hóa. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Số hóa các di sản văn hóa để phổ cập qua công nghệ số. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ứng dụng công nghệ số trong công tác tập luyện, tổ chức thi đấu thể thao. |  |  |  |  |  |
| C |  | Nhóm nhiệm vụ phát triển xã hội số |  |  |  |  |  |  |
| I | XHS1 | Thông tin, tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số |  |  |  |  |  |  |
|  | XHS1.1 | Xây dựng thông tin, tin tức về chuyển đổi số | - Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền; | Sở Thông tin và Truyền thông | Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh | 2022-2025 | 1.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Xây dựng phóng sự, chương trình truyền thanh, truyền hình; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Xây dựng các bài viết, chuyên đề trên báo in, báo điện tử; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Xây dựng các chuyên mục thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số của chính quyền và người dân trên Cổng Thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, trên báo điện tử, báo in |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Chú trọng thu hút các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực CNTT, điện tử, viễn thông đầu tư vào tỉnh. |  |  |  |  |  |
|  | XHS1.2 | Nâng cấp, phát triển Báo điện tử và giải pháp Tòa soạn điện tử | - Đưa vào quản lý toàn bộ quá trình tác nghiệp, phê duyệt, xuất bản, đánh giá bài viết, tính nhuận bút, để phê duyệt cho áp dụng sản xuất báo giấy và báo điện tử | Báo Hà Nam | Sở Thông tin và Truyền thông | 2022-2023 | 5.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Cho phép áp dụng các công nghệ tự động, hiển thị đầy đủ dữ liệu đa phương tiện trên máy tính, thiết bị cầm tay, kết nối giải pháp toà soạn điện tử, cung cấp thông tin quản lý hạ tầng đô thị trên mã QR code, app mobile |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Số hóa quy trình nghiệp vụ để phục vụ cho sản xuất báo in, báo điện tử |  |  | 2025-2030 | 5.000 |  |
|  | XHS1.3 | Tọa đàm và trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số | - Tổ chức các hội thảo, hội nghị; | Sở Thông tin và Truyền thông | Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh | 2022-2023 | 1.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Tổ chức các hoạt động tôn vinh thành công điển hình; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền khác về chuyển đổi số. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -Tổ chức Hội nghị, hội thảo, tọa đàm về chuyển đổi số nhằm trao đổi kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc về chuyển đổi số |  |  |  |  |  |
|  | XHS1.4 | Nâng cấp, triển khai chuyển đổi số tại Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nam | - Số hóa quy trình nghiệp vụ phục vụ cho sản xuất, phát sóng báo nói, báo hình và trang TTĐT tổng hợp | Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam |  | 2023-2025 | 10.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Xây dựng phòng họp trực tuyến thế hệ mới |  |  | 2022-2025 | 1.300 |  |
|  |  |  | - Xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo an toàn an ninh mạng |  |  | 2023-2025 | 1.200 |  |
| II | XHS2 | Đào tạo và ứng dụng kỹ năng số trong giáo dục đối với cấp phổ thông |  |  |  |  |  |  |
|  | XHS2.1 | Giới thiệu và đào tạo các kĩ năng cần thiết trong môi trường số | - Đào tạo, tập huấn hướng nghiệp, tin học ứng dụng, để học sinh có các kỹ năng sẵn sàng cho môi trường số | Sở Giáo dục và Đào tạo | UBND các huyện, thị xã, thành phô và các trường học trên địa bàn, Đoàn thanh niên | Hàng năm |  | Ngân sách địa phương |
|  | XHS2.2 | Triển khai giáo dục tích hợp với kiến thức công nghệ số | - Triển khai áp dụng mô hình giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học và nghệ thuật, kinh doanh, doanh nghiệp (ví dụ các chương trình giáo dục STEM, STEAM), đào tạo tiếng Anh và kỹ năng sử dụng CNTT, bảo đảm an toàn thông tin tại các cấp học. | Sở Giáo dục và Đào tạo | UBND các huyện, thị xã, thành phô và các trường học trên địa bàn | Hàng năm |  | Ngân sách địa phương |
| III | XHS3 | Đào tạo, phổ cập kỹ năng số cho người dân |  |  |  |  |  |  |
|  | XHS3.1 | Xây dưng môi trường đào tạo kỹ năng số | - Cung cấp các khoá học đại trà trực tuyến mở cho tất cả người dân nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục nhờ công nghệ số, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng số. | Sở Giáo dục và Đào tạo |  | Hàng năm |  | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập; |  |  |  |  |  |
|  | XHS3.2 | Phổ cập ứng dụng kỹ năng số trong cộng đồng (thực hiện theo ngành dọc) | - Thực hiện chính sách công nhận giá trị của các chứng chỉ học trực tuyến, thực hiện theo ngành dọc, đồng bộ với lộ trình của Bộ; | Sở Giáo dục và Đào tạo |  | 2023-2024 |  |  |
|  |  |  | - Tham mưu, thực hiện các chính sách nhằm khuyến khích phát triển các doanh nghiệp công nghệ phục vụ giáo dục hướng tới đào tạo cá thể hóa |  |  |  |  |  |
|  | XHS3.3 | Đề án nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên giai đoan 2022-2027 | - Tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số, ứng dụng KHKT, Công nghệ hiện đại cho cán bộ Đoàn, thanh thiếu niên; - Thành lập, duy trì 20 đội thanh niên tuyên truyền nâng cao năng lực số, ứng dụng KHKT, công nghệ hiện đại cho thanh thiếu niên (thành phố, thị xã 04 đội hình, huyện 03 đội hình); - Đầu tư hạ tầng số cho Tỉnh đoàn và các cơ sở trực thuộc; - Đến năm 2027,100% thanh niên trên địa bàn tỉnh sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; - Xây dựng 10 bản đồ số hoá thông tin (trên nền tảng thực tế ảo VR360) | Tỉnh đoàn | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã | 2022-2027 | 5.000 | Ngân sách địa phương |
| IV | XHS4 | Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục |  |  |  |  |  |  |
|  | XHS4.1 | Xây dựng và áp dụng ứng dụng số trong giáo dục | - Phổ cập hệ thống quản lý trường học số như quản lý tài chính, quản lý hoạt động tại tất cả các trường trên địa bàn tỉnh | Sở Giáo dục và Đào tạo |  | 2022-2025 | 20.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Phổ cập và triển khai sử dụng hệ thống quản lý học sinh như quản lý phí, học phí điện tử đảm bảo sãn sàng việc thu/chi không dùng tiền mặt trong các cơ sở giảo dục trên địa bàn tỉnh, các loại học bạ, sổ điện tử, hệ thóng quản lý bán trú và các hệ thống, ứng dụng công nghệ cao khác |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và các nền tảng số để đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học (bài giảng điện tử, học liệu số đa phương tiện), kết hợp học trên lớp và học trực tuyến, kiểm tra và đánh giá kết quả dạy và học với các nền tảng giáo dục mới |  |  |  |  |  |
|  | XHS4.2 | Triển khai đẩy mạnh ứng dụng số tại các đơn vị đào tạo | -Thống nhất nhận thức trong đội ngũ giáo viên, học sinh và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số giáo dục tới mọi công dân tỉnh. | Sở Giáo dục và Đào tạo |  | 2022-2025 | 15.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Xây dựng hạ tầng CNTT cho ngành giáo dục tỉnh Hà Nam theo hướng hiện đại, thiết thực, và hiệu quả. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Thí điểm hệ thống học tập đa phương tiện tại một số trường trên địa bàn tỉnh, ví dụ như có máy chiếu, các tiết học dựa trên các ứng dụng thực tế ảo, bảng điện tử thông minh… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Khuyến khích các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, và đại học thực hành đào tạo trực tuyến cho những khóa học phù hợp |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Xây dựng cơ chế, chính sách và đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng giáo dục số với thiết bị, công nghệ hiện đại và phương pháp áp dụng tối ưu |  |  |  |  |  |
| V | XHS5 | Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế |  |  |  |  |  |  |
|  | XHS5.1 | Nâng cấp hạ tầng và xây dựng nền tảng số trong y tế | - Đảm bảo hạ tầng CNTT cho các đơn vị Y tế trên địa bàn tỉnh - Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và hệ thống thông tin của các cơ sở y tế để hoạt động trên môi trường số, đảm bảo hướng triển khai rộng rãi các hệ thống khám chữa bệnh thông minh với bệnh án điện tử tại các bệnh viện. | Sở Y tế | Bệnh viện và trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh | 2022-2025 | 50.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Phát triển, hoàn thiện các CSDL chuyên ngành trong các lĩnh vực y tế |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, kết nối hồ sơ sức khỏe điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh theo lộ trình quy định tại Thông tư 46/TT-BYT ngày 29/12/2018 của Bộ Y tế. - Hoàn thiện bổ sung dữ liệu cho hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử |  |  |  |  |  |
|  | XHS5.2 | Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động y tế | -Phổ cập nhập liệu điện tử bằng máy tính tại các bệnh viện, các trạm y tế xã phường thay vì dùng bảng giấy | Sở Y tế | Bệnh viện và trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh | 2022-2025 | 60.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | Xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -Quản lý, kết nối thông tin Y tế với các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -Triển khai hệ thống quản lý khám chữa bệnh (HIS) tại các cơ sở khám chữa bệnh, phần mềm Quản lý xét nghiệm (LIS), Lưu trữ truyền tải hình ảnh (RIS-PACS) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -Triển khai việc đăng ký, khám chữa bệnh từ xa -Thúc đẩy dịch vụ khám chữa bệnh từ xa (telehealth) bằng cách chuẩn hóa một số lĩnh vực cụ thể trong y tế có thể thay thế cách khám chữa bệnh truyền thống bằng việc khám chữa bệnh từ xa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -Phát triển, hoàn thiện CSDL về y tế, ứng dụng các công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) trong việc xây dựng, lưu trữ dữ liệu y tế. Ứng dụng các công nghệ phân tích (ví dụ: trí tuệ nhận tạo - AI) để phân tích số liệu về hoạt động y tế kịp thời, dự báo chính xác về diễn biến tình trạng sức khỏe, bệnh tật và dịch bệnh trong cộng đồng, từ đó có các chính sách quản lý y tế phù hợp. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -Xây dựng, triển khai hệ thống quản lý và cổng thông tin về ngộ độc thực phẩm, phản ánh các thông tin mất an toàn vệ sinh thực phẩm, cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm cho người dân qua các ứng dụng nhắn tin di động, kết nối với thông tin kiểm nghiệm thực phẩm. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -Triển khai ứng dụng đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, triển khai Hệ thống CSDL Dược Quốc gia, kết nối liên thông CSDL cung ứng thuốc trên toàn quốc; triển khai hệ thống tiêm chủng quốc gia.... |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -Tiếp tục triển khai hệ thống thống kê y tế điện tử trên toàn tỉnh. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -Thử nghiệm triển khai sáng kiến “Mỗi người dân có một bác sĩ riêng” với mục tiêu mỗi người dân có một hồ sơ số về sức khỏe cá nhân, trên cơ sở đó được bác sĩ tư vấn, chăm sóc cho từng người dân như là bác sĩ riêng, hình thành hệ thống chăm sóc y tế số hoàn chỉnh từ khâu chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng đến điều trị. Tạo hành lang pháp lý để tạo điều kiện cho khám chữa bệnh từ xa và đơn thuốc điện tử cho người dân, nhằm bảo đảm người dân có thể tiếp xúc bác sỹ nhanh, hiệu quả, giảm chi phí và thời gian vận chuyển bệnh nhân. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động của ngành y tế sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong công việc; Nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT, bảo đảm an toàn, bảo mật trong quá trình vận hành, khai thác hạ tầng, ứng dụng trong công việc của cán bộ, công chức ngành y tế trong việc xử lý các công việc hàng ngày. |  |  |  |  |  |
| VI | XHS6 | Xây dựng môi trường số an toàn và tin cậy cho cộng đồng |  |  |  |  |  |  |
|  | XHS6.1 | Cung cấp thông tin và kiến thức về an toàn trên môi trường số | Xây dựng thông tin và tuyên truyền trên các kênh chính thống của chính quyền về các hiểm họa trên môi trường số như đánh cắp thông tin, lừa đảo v.v cũng như cách phòng tránh và cách sử dụng công nghệ tối ưu để gây dựng niềm tin vào hệ thống mạng và khuyến khích người dân truy cập môi trường số | Công an tỉnh | Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh | 2022-2025 | 500 | Ngân sách địa phương |
|  | XHS6.2 | Xây dựng cơ chế chính sách an toàn số cho công đồng | Xây dựng và đề xuất các thay đổi, bổ sung về mặt luật pháp trong địa bàn tỉnh hoặc cao hơn để phòng tránh và xử phạt các trường hợp lợi dụng môi trường mạng | Công an tỉnh |  | 2022 |  |  |
|  | XHS6.3 | Hệ thống bảo đảm an ninh, an toàn Bộ phận tiếp nhận, giải quyết TTHC của lực lượng Công an tỉnh | Trang thiết bị truyền dẫn, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong quá trình xử lý thông tin; hệ thống bấm số tự động, camera giám sát an ninh | Công an tỉnh |  | 2022-2025 | 2.500 | Ngân sách địa phương |
| VII | XHS7 | Xây dưng, triển khai, ứng dụng CNTT trong giao thông thông minh, logistics |  |  |  |  |  |  |
|  | XHS7.1 | Định hướng và khuyến khích phát triển giải pháp giao thông thông minh, logistics | - Hợp tác và khuyến khích các doanh nghiệp GTVT thông minh như Grab, Be tham gia mở rộng tại thị trường Hà Nam qua các ưu đãi, tài trợ phù hợp | Sở Giao thông vận tải |  | 2022-2030 | 10.000 | Nguồn đầu tư của doanh nghiệp |
|  |  |  | - Hợp tác và khuyến khích các doanh nghiệp cung cấp giải pháp kho bãi, logistics thông minh như Logivan, Ninjavan... tham gia mở rộng tại thị trường Hà Nam qua các ưu đãi, tài trợ phù hợp |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Tổ chức các hội thảo, hội đàm chia sẻ và thảo luận giữa khu vực công và tư trong định hướng phát triển và cung cấp giải pháp giao thông thông minh, xác định các giải pháp và ứng dụng phù hợp với địa bàn và xu hướng đổi mới trong tỉnh |  |  |  |  |  |
|  | XHS7.2 | Ứng dụng triển khai giao thông thông minh | - Phát triển hệ thống giao thông thông minh, tập trung vào các hệ thống giao thông đô thị, các đường cao tốc, quốc lộ. Chuyển đổi các hạ tầng logistics. | Sở Giao thông vận tải |  | 2023-2025 | 40.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận dạng phương tiện |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Triển khai hệ thống giám sát hành trình thông minh |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Thí điểm và ứng dụng các công nghệ giao thông mới như đèn giao thông thông minh, quản lý giao thông thông minh, điểm đổ xe thông minh |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Phát triển các nền tảng đảm bảo trạng thái của chuỗi dịch vụ logistics được chuyển đổi số trong tất cả các công đoạn; Từng bước thiết lập đồng bộ nền tảng giao dịch số về logistics để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Phát triển các nền tảng kết nối giữa các chủ hàng, các nhà giao vận và khách hàng |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Phát triển hệ thống giám sát an ninh, trật tự, kiểm soát giao thông trên địa bàn tỉnh và nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh | Công an tỉnh |  |  |  |  |
|  | XHS7.3 | Ứng dụng triển khai Logistics | - Xây dựng và làm đầy đủ phiên bản số của hệ thống logistics diễn đạt trạng thái thực tất cả các công đoạn của chuỗi dịch vụ logistics; | Sở Giao thông vận tải |  | 2023-2025 | 20.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Xây dựng bản đồ GIS về logistics; nghiên cứu thành lập Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng CNTT vào hoạt động logistics (xã hội hóa); từng bước thiết lập đồng bộ nền tảng giao dịch số về logistics để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước |  |  |  |  |  |
| VIII | XHS8 | Kiếm soát ô nhiễm thông minh |  |  |  |  |  |  |
|  | XHS8.1 | Kiếm soát quản lý tình hình hiện tại | - Phát triển mô hình kiểm soát ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Hà Nam | Sở Tài nguyên và Môi trường |  | 2023 | 2.000 | Ngân sách địa phương |
|  | XHS8.2 | Ứng dụng CNTT vào quản lý môi trường tương lai | - Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển Quản lý chất thải thông minh | Sở Tài nguyên và Môi trường |  | 2024-2030 | 8.000 | Ngân sách địa phương |
|  |  |  | - Sử dụng tài nguyên được phân bổ một cách hiệu quả nhất có thể bằng cách sử dụng Quản lý chất thải thông minh, loại bỏ việc thu gom rác không cần thiết và thay vào đó dựa vào việc thu gom theo yêu cầu) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Xây dựng các ứng dụng quản lý hiệu quả lĩnh vực TNMT; phân tích và dự báo môi trường theo thời gian thực để giám sát, kịp thời xử lý sự cố môi trường, cảnh báo sớm thiên tai. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ số để ứng phó với biến đổi khí hậu. |  |  |  |  |  |
| Tổng kinh phí: | 840.000 |  |

# Footnotes

Theo Cẩm nang Chuyển đổi số